LOKALNY PLAN ROZWOJU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
NA LATA 2008-2015 Z ROZSZERZONA PROGNOZĄ DO ROKU 2020


ROZDZIAŁ 8

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2015

8.1 Podstawa opracowania WPI

Wieloletni Program Inwestycyjny został opracowany na podstawie „Metodologii opracowywania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”, przedstawionej w dalszej części niniejszego rozdziału. 

8.2 Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w poszczególnych latach WPI 

8.2.1 WSTĘP DO PROGNOZY FINANSOWEJ
W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2007 – 2020. 

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych w wykonaniu budżetów Miasta z historycznych danych z lat 2004-2006 oraz planowanych źródeł w roku 2007. 

W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

Wariant ten jest oparty na założeniu wzrostu gospodarczego związanego z wejściem do Unii Europejskiej oraz absorpcji jak największej ilości środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.2.2 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE
Na potrzeby prognozy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane zawarte w powyższej tabeli zaczerpnięte zostały z „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”. 

	Tabela 1WPI. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2006-2020

	Rok
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Wskaźniki makroekonomiczne

	inflacja CPI [%]
	2,7
	2,5
	2,8
	3,0
	3,4
	3,7
	3,6
	3,5
	3,5
	3,4
	3,4
	3,3
	3,3
	3,2
	3,2

	roczny wzrost PKB [%]
	4,8
	5,6
	5,2
	5,6
	6,1
	5,6
	5,2
	5,0
	4,9
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Założone stopy procentowe dla PLN

	WIBOR (wartość średnia)
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	Oprocentowanie kredytów przyjęte w prognozie 
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3


8.2.3 ZAŁOŻENIA FINANSOWE
W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wykorzystano wyniki prognozy dochodów i wydatków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2007-2020, obliczone w fazie prac nad Wieloletnim Planem Finansowym.

8.3 Wieloletni Plan Inwestycyjny – procedura opracowywania i realizacji

8.3.1
PRZEDMIOT WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Lokalnego Planu Rozwoju i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego miasta. 

Wieloletni Program Inwestycyjny jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne na lata 2008 – 2015.

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe miasta. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju Miasta i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.

Celem głównym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji miejskich. 

Celami szczegółowymi są: 

Racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu miasta. 

Utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym miasta.
Wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach.
Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji gminnych.
Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie Miasta w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowani inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

A.

	WARIANT
	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA
	- ZADŁUŻENIE ISTNIEJĄCE
	= REZERWA INWESTYCYJNA

	WARIANT 1
	60%
	
	

	WARIANT 2
	50%
	
	

	WARIANT 3
	40%
	
	

	WARIANT4
	15%
	
	


B.

	WARIANT
	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA
	WARTOŚĆ INWESTYCJI 
	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU
	FINANSOWANIE INWESTYCJI

	WARIANT 1
	60%
	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI
	+ REZERWA INWESTYCYJNE
	Jako 100% kosztów inwestycji

	WARIANT 2
	50%
	
	
	

	WARIANT 3
	40%
	
	
	

	WARIANT4
	15%
	
	
	


C. 

	WARIANT
	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA
	WARTOŚĆ INWESTYCJI 
	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU
	FINANSOWANIE INWESTYCJI

	WARIANT 1
	60%
	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI
	+ REZERWA INWESTYCYJNE
	Jako 25% kosztów inwestycji

	WARIANT 2
	50%
	
	
	

	WARIANT 3
	40%
	
	
	

	WARIANT4
	15%
	
	
	


Wieloletni Program Inwestycyjny jest dokumentem kroczącym, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok. 

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych. 

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami miasta. Zadania, które zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach. 

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu miasta. 

Podstawowym założeniem WPI, jest zintegrowanie go ze Strategią Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, którego to WPI jest integralną i jednocześnie autonomiczną częścią. 



8.3.2
FUNKCJE WPI

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) umożliwia miastu lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

· do pobudzania rozwoju gospodarczego, 

· sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w mieście strategii i lokalnego planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowywanie nowych inwestycji w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe. 

 WPI pełni również funkcję informacyjną o:

· kierunkach inwestycji, 

· planowanym terminie ich realizacji, 

· kosztach dla społeczności lokalnej,

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz miasta. 

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. 

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową miasta. 

Kolejną ważna korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury WPI jest to, że Miasto ma możliwość starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy, w których warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców Miasta i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądany w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.


8.3.3
FAZY I ETAPY TWORZENIA WPI

Wszystkie działania związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, należy podzielić na dwie fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Faza druga, to faza realizacji WPI. 

 Każda z faz dzieli się na poszczególne etapy. 

I. Faza organizacji:
1. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały;

2. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI;

· Powołanie Koordynatorów WPI z ramienia Miasta, 

· Wyłonienie Firmy opracowującej dokument.

3. Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu;

4. Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w mieście;

II. Faza realizacji: 

Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI;

Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;

Wykonanie analizy finansowej miasta:

· Analiza sytuacji finansowej,

· Analiza zdolności kredytowej,

· Ustalenie wolnych środków na inwestycje;

Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z WPI;

Realizacja planowanych zadań WPI



8.3.4
ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

Burmistrz może powołać koordynatora oraz zespół realizujący  Wieloletni  Program  Inwestycyjny.

Osoby te odpowiedzialne będą za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi miasta, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

8.3.5
WNIOSKODAWCY, TRYB SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW

Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

· wydziały merytoryczne Urzędu Miasta,
· podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Miasto.
Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatora WPI o przystąpieniu do prac nad WPI rozsyła on do jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, z którymi Miasto prowadzi współpracę wzory formularzy do wypełnienia. 

Niniejszą procedurą określa się następujący tryb składania wniosków:

· Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio u Koordynatora WPI.



8.3.6
FORMULARZ, INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA

Wniosek powinien zawierać wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego. Warto nadmienić, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI, ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w WPI:

	WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM

	1. 
	Nazwa zadania
	

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	

	5. 
	Charakterystyka zadania
	

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	

	7. 
	Zgodność z dokumentami planistycznymi
	

	8. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	9. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2008-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet miasta
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	
	
	
	
	
	

	
	2009
	
	
	
	
	
	

	
	2010
	
	
	
	
	
	

	
	2011
	
	
	
	
	
	

	
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Osoba do kontaktu  sprawie wniosku
	

	12. 
	Telefon, e-mail
	

	13. 
	Uwagi
	

	

	Informacje dodatkowe:

	1. 
	Inwestycja służąca
	□ jednej dzielnicy
	□ więcej niż jednej dzielnicy
	□ całemu Miastu

	2. 
	Poziom zaawansowania inwestycji
	□ nowa
	□ zaawansowana w ..... %

	3. 
	Czy Miasto jest zobowiązana prawnie do wykonania inwestycji
	□ TAK
	□ NIE

	4. 
	Czy konsekwencją realizacji inwestycji będzie wzrost wpływów budżetowych miasta
	□ TAK
	□ NIE

	5. 
	Wpływ inwestycji na środowisko naturalne
	□ pozytywny
	□ neutralny
	□ negatywny

	6. 
	Wpływ na rozwój gospodarczy miasta
	□ pozytywny
	□ neutralny
	□ negatywny

	7. 
	Czy proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem o najniższych kosztach?
	□ TAK
	□ NIE


8.3.7 KRYTERIA WYŁANIANIA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH I USTALANIE HIERARCHII WAŻNOŚCI ZADAŃ

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobiektywizowania czynników określających: 

1. zgodność z przyjętą strategią rozwoju miasta( LPR), 

2. ważność, 

3. pilność, 

4. przydatność, 

5. stopień przygotowania, 

6. możliwość finansowania, 

7. efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne. 

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski: 

1. potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 

2. zgodność zadania ze dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój miasta, 

3. efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali miasta, 

4. możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych, 

5. komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,

6. wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety miasta, 

7. źródła finansowania, 

8. dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet Miasta powodujący zwiększenie dochodów i / lub oszczędności, 

9. poprawa funkcjonowania miasta, 

10. poprawa jakości życia mieszkańców miasta,

11. przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

8.3.8
SPOSÓB OKREŚLANIA I WERYFIKACJI KOSZTÓW PROJEKTÓW

Poniżej przedstawiono określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego [procedurę].

1. Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.

2. Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do Koordynatora. 

3. Niezależnie od wymogów przedstawionych w p. 2. Koordynator jest zobowiązany do okresowej, corocznej weryfikacji wartości planowanej inwestycji umieszczonej w WPI w terminie umożliwiającym weryfikację możliwości finansowych WPI. Będzie to mieć zastosowanie w przypadku zadań planowanych do realizacji w późniejszych okresach objętych WPI.


8.3.9
MONITORING ZADAŃ KONTYNUOWANYCH

W celu optymalizacji środków finansowych przewidzianych na realizację inwestycji, zgodnie z przyjętą hierarchizacją zadań, niezbędne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków przewidzianych na inwestycje, które zostały umieszczone w WPI i są realizowane.

Informacje o postępach prac inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym oraz o przewidywaniach, co do planowanego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie środków, wydziały odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są złożyć u koordynatora WPI, w terminie do dnia 30 kwietnia. W informacjach tych należy umieścić wykaz inwestycji, których realizacja odbiega od harmonogramu, wykazać różnice oraz przedstawić przyczyny ich powstania.

Informacje zawierające ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budżetowym wydziały odpowiedzialne za ich przebieg składają u Koordynatora WPI niezwłocznie po ogłoszeniu o przystąpieniu prac nad kolejną edycją WPI.

8.3.10 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE OPRACOWYWANIA WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez mieszkańców miasta, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje się wprowadzić się następującą procedurę działania:

Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie www).

Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez koordynatora WPI listy zadań. Wydział ten odpowiedzialny jest za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, etc. Po konsultacjach społecznych lista zadań przekazana zostaje do zespołu opracowującego i koordynatorów w celu oceny merytorycznej.

Uchwalony Wieloletni Program Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Miasta.

8.4 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2015



8.4.1 PLANOWANE INWESTYCJE

Poniższe zestawienie zawiera podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, z podziałem na poszczególne programy w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, oświaty i kultury fizycznej, administracji publicznej, gospodarki, innych :
INFRASTRUKTURA DROGOWA:

	1. KOD ZADANIA: 1 / 2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Kępa Nowodworska

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Stworzenie warunków do powstawania nowych terenów pod zabudowę mieszkalno - usługową

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Tworzenie warunków do rozwoju miasta

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	I etap – Przygotowanie dokumentacji
	2008
	2008

	
	
	II etap
	2009
	2009

	
	
	III etap
	2010
	2010

	
	
	IV etap
	2011
	2011

	
	
	V etap
	2012
	2012

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	250 000
	75 000
	
	
	175 000
	

	
	2009
	300 000
	90 000
	
	
	210 000
	

	
	2010
	2 500 000
	750 000
	
	
	1 750 000
	

	
	2011
	3 125 000
	937 500
	
	
	2 187 500
	

	
	2012
	3 125 000
	93 7500
	
	
	2 187 500
	

	
	RAZEM
	9 300 000
	2 790 000
	
	
	6 510 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	2. KOD ZADANIA: 2 / 2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa ulicy Modlińskiej

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	Generalna Dyrekcja Dróg

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Ulica Modlińska

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Inwestycja wspólna

	6. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	7. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	I etap – przygotowanie dokumentacji 
	2011
	2011

	
	
	II etap 
	2012
	2012

	
	
	III etap
	2013
	2013

	
	
	IV etap
	2014
	2014

	8. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	300 000
	90 000
	
	
	
	210 000

	
	2012
	6 000 000
	1 800 000
	
	
	
	4 200 000

	
	2013
	7 000 000
	2 100 000
	
	
	
	4 900 000

	
	2014
	6 200 000
	1 860 000
	
	
	
	4 340 000

	
	RAZEM
	19 500 000
	5 850 000
	
	
	
	13 650 000

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	
	70%


	3.KOD ZADANIA: 3/2011

	1. 
	Nazwa zadania
	Wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Narew i rzeki Wisła w powiązaniu a trasami turystycznymi i miejscami historycznymi i krajobrazowymi

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	Gminy: Jabłonna, Wieliszew, Serock, Nieporęt

Miasta: Legionowo

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Od granic m. ST. Warszawa przez gminę Jabłonna, m. Nowy Dwór Mazowiecki, gminę Wieliszew, Serock, Nieporęt do granic Warszawy

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Utworzenie trasy turystycznej, mającej na celu promowanie terenów, przez które przebiegałaby wytyczona trasa turystyczna 

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Promocja miasta

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	I etap
	2011
	2011

	
	
	II etap
	2012
	2012

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	50 000
	15 000
	
	
	35 000
	

	
	2012
	500 000
	150 000
	
	
	350 000
	

	
	RAZEM
	550 000
	165 000
	
	
	385 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	4.KOD ZADANIA: 4 /2008 

	1. 
	Nazwa zadania
	Przebudowa i budowa dróg gminnych

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	ZwiK Sp. z o.o.

	4. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Tworzenie warunków do rozwoju miasta.

	5. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	6. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I – przygotowanie projektu, dokumentacji i uzyskanie pozwolenia
	2008
	2008

	
	
	Etap II- wykonanie inwestycji
	2009
	2011

	7. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	5 562 605
	1 668 782
	0
	0
	3 893 824
	

	
	2009
	10 886 309
	3 265 893
	0
	0
	7 629 416
	

	
	2010
	7 295 000
	5 549 762
	1 745 238
	0
	5 106 500
	

	
	2011
	6 200 000
	1 860 000
	0
	0
	4 340 000
	

	
	RAZEM
	30 013 914
	9 004 174
	0
	0
	21 009 740
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	0
	0
	70%
	


	4.1.KOD ZADANIA: 4.1/2009 

	1.
	Nazwa zadania
	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I 
i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka

	2.
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3.
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4.
	Lokalizacja zadania
	Ul. Mieszka I oraz ul. J. Kaszewskiego, Nowy Dwór Mazowiecki

	5.
	Charakterystyka zadania
	Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych, poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników poprzez odseparowanie ruchu pieszych oraz rowerzystów od ruchu pojazdów mechanicznych oraz posadowienie barier ochronnych.

	6.
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Przebudowa dróg gminnych prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

	8. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	9. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I – przygotowanie projektu, dokumentacji i uzyskanie pozwolenia
	2009
	2009

	
	
	Etap II- rzeczowa realizacja inwestycji
	2010
	2010

	10. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2009
	70 000 
	70 000
	0
	0
	0
	0

	
	2010
	3 490 476
	1 745 238
	1 745 238
	0
	0
	0

	
	RAZEM
	3 560 476
	1 815 238
	1 745 238
	0
	0
	0

	
	Udział
	100 %
	50%
	50%
	0%
	0%
	0%


	5. KOD ZADANIA: 5/2013

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Ul. Sukienna, Nowy Dwór Mazowiecki

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Budowa nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy, odprowadzenie wody deszczowej (kanalizacja deszczowa), wyłożenie kostką brukową odcinków chodnika na których znajdują się płyty betonowe

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Realizacja zadania poprawi komfort użytkowania drogi i chodników przez mieszkańców miasta, pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska( odprowadzenie wody deszczowej, mniejszy hałas i drgania), estetykę i wizerunek Miasta.

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I – kanalizacja
	2013
	2014

	
	
	Etap II - nawierzchnia
	2015
	2015

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2013
	2 250 000
	675 000
	
	
	1 575 000
	

	
	2014
	2 250 000
	675 000
	
	
	1 575 000
	

	
	2015
	1 000 000
	300 000
	
	
	700 000
	

	
	RAZEM
	5 500 000
	1650000
	
	
	3 850 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	6. KOD ZADANIA: 6/2013

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Ul. Lotników, Nowy Dwór Mazowiecki

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Budowa nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy, wyłożenie kostką brukową chodników po obu stronach na całej długości ulicy, odprowadzenie wody deszczowej (kanalizacja deszczowa)

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Realizacja zadania poprawi komfort użytkowania drogi i chodników przez mieszkańców miasta, pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska( odprowadzenie wody deszczowej, mniejszy hałas i drgania), estetykę i wizerunek Miasta

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2013
	2013

	
	
	Etap II
	2014
	2014

	
	
	Etap III
	2015
	2015

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2013
	2 666 666
	800 000
	
	
	1 866 666
	

	
	2014
	2 666 667
	800 000
	
	
	1 866 667
	

	
	2015
	2 666 667
	800 000
	
	
	1 866 667
	

	
	RAZEM
	8 000 000
	2 400 000
	
	
	5 600 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	7. KOD ZADANIA: 7/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Przebudowa i remonty dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej od deszczowej i rekultywacją terenów zielonych

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Twierdza Modlin

	5. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	6. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	
	
	Etap II
	2009
	2009

	
	
	Etap III
	2010
	2010

	
	
	Etap IV
	2011
	2011

	
	
	Etap V
	2012
	2012

	7. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	5 000 000
	1 500 000
	
	
	3 500 000
	

	
	2009
	3 000 000
	900 000
	
	
	2 100 000
	

	
	2010
	3 000 000
	900 000
	
	
	2 100 000
	

	
	2011
	3 000 000
	900 000
	
	
	2 100 000
	

	
	2012
	3 000 000
	900 000
	
	
	2 100 000
	

	
	RAZEM
	17 000 000
	5 100 000
	
	
	11 900 000
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	


	8. KOD ZADANIA: 8/2012

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa sieć wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu nr 8

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Osiedle Nr 8 (Okunin)

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Wykonanie zadania

	6. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	7. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2012
	2012

	
	
	Etap II
	2013
	2013

	8. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2012
	5 333 330
	1 599 999
	
	
	3 733 331
	

	
	2013
	2 666 670
	800 001
	
	
	1 866 669
	

	
	RAZEM
	8 000 000
	2 400 000
	
	
	5 600 000
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	


	 9.KOD ZADANIA: 9/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Oświetlenie uliczne nowobudowanych dróg miejskich 

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Nowy Dwór Mazowiecki

	5. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	6. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	
	
	Etap II
	2009
	2009

	
	
	Etap III
	2010
	2010

	7. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	489 725
	489 725
	
	
	
	

	
	2009
	260 000
	260 000
	
	
	
	

	
	2010
	120 000
	120 000
	
	
	
	

	
	RAZEM
	869 725
	869 725
	
	
	
	

	
	Udział
	100%
	100%
	
	
	
	


	10.KOD ZADANIA: 10 /2008 

	1. 
	Nazwa zadania
	Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	ZwiK Sp. z o.o.

	4. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Tworzenie warunków do rozwoju miasta.

	5. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	6. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I – przygotowanie projektu, dokumentacji i uzyskanie pozwolenia
	2008
	2008

	
	
	Etap II- wykonanie inwestycji
	2009
	2010

	7. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	400 000
	120 000
	
	
	280 000
	

	
	2009
	5 500 000
	1 650 000
	
	
	3 850 000
	

	
	2010
	10 327 372
	3 098 212
	
	
	7 229 160
	

	
	RAZEM
	16 227 372
	4 868 212
	
	
	11 359 160
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:
	11. KOD ZADANIA: 11/2011

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 i 
Szkole Podstawowej nr 5

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Zespół Szkół nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Modernizacja istniejących boisk

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	I etap
	2011
	2011

	
	
	II etap
	2012
	2012

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	1 800 000 
	540 000
	
	
	1 260 000
	

	
	2012
	1 800 000
	540 000
	
	
	1 260 000
	

	
	RAZEM
	3 600 000
	1 080 000
	
	
	2 520 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	12. KOD ZADANIA: 12/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Charakterystyka zadania
	Przygotowanie dokumentacji, audyty energetyczne oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych 

	5. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podniesienie estetyki budynku.

	6. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	7. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	8. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	500 000
	500 000
	
	
	
	

	
	RAZEM
	500 000
	500 000
	
	
	
	

	
	Udział
	100%
	100%
	
	
	
	


	13. KOD ZADANIA: 13/2011

	1. 
	Nazwa zadania
	(MT) Budowa boiska do gier zespołowych o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół nr 1

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Boisko sportowe w Modlinie Twierdzy

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Budowa boiska sportowego

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci

	7. e
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2011
	2011

	8.


	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	1 800 000 
	540 000
	
	
	1 260 000
	

	
	RAZEM
	1 800 000
	540 000
	
	
	1 260 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	14.KOD ZADANIA: 14/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (basen - pływalnia)

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Basen ogólnodostępny dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego jak również dla gmin ościennych

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Masowe uczestnictwo młodzieży w nauce pływania, relaks dla ludności w wieku średnim i starszym

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	
	
	Etap II
	2009
	2009

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	4756780
	2378390
	
	1 189 195
	1 189 195
	

	
	2009
	15880410
	4764123
	
	5 558 144
	5 558 144
	

	
	RAZEM
	20 637 190
	7142513
	
	6 747 339
	6 747 339
	

	
	Udział
	100%
	50%
	
	25%
	25%
	


	15.KOD ZADANIA: 15/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Przebudowa obiektów powojskowych na Nowodworski Ośrodek Kultury

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	Nowodworski Ośrodek Kultury

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Obiekty powojskowe na terenie Nowego Dworu Maz.

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 W mieście nie ma Domu Kultury

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	 W mieście nie ma Domu Kultury

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	
	
	Etap II
	2009
	2009

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	1 500 000
	450 000
	
	
	1 050 000
	

	
	2009
	1 500 000
	450 000
	
	
	1 050 000
	

	
	RAZEM
	3 000 000
	900 000
	
	
	2 100 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	16. KOD ZADANIA: 16/2011

	1. 
	Nazwa zadania
	Kompleksowa przebudowa miejskiego parku 

im. J. Wybickiego

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Nowy Dwór Maz. Ul. J. Wybickiego ( park miejski)

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Przygotowanie koncepcji (projektu), do pełnej przebudowy parku obejmującej: budowę nowej estrady koncertowej ze stałym zadaszeniem (w innej lokalizacji parku), utwardzenie terenu przed estradą, zlokalizowanie w innej części parku nowoczesnego, monitorowanego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z miękkim, syntetycznym podłożem, wyłożenie kostką brukową alejek parkowych i wokół parku, montaż nowych lamp oświetleniowych, ławek, przebudowa fontanny

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Potrzeba stworzenia właściwych warunków do przeprowadzenia i uczestniczenia mieszańców miasta w organizowanych imprezach plenerowych oraz bezpiecznych zabaw oraz gier dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności parku miejskiego dla mieszkańców miasta a także turystów, jako miejsce do spędzania czasu wolnego, stworzy obiekt – wizytówkę Miasta.

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2011
	2011

	
	
	Etap II
	2012
	2012

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	700 000
	700 000
	
	
	
	

	
	2012
	800 000
	800 000
	
	
	
	

	
	RAZEM
	1 500 000
	1 500 000
	
	
	
	

	
	Udział
	100 %
	100%
	
	
	
	


	17. KOD ZADANIA: 17/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa lokali socjalnych na bazie kontenerów

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	-

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Ul. Przytorowa 

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Budowa osiedla kontenerowego składającego się z około 20 lokali mieszkalnych o pow. około 30 m2 każdy

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Brak zasobów socjalnych

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	
	
	Etap II
	2009
	2009

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	1 500 000
	450 000
	
	
	1 050 000
	

	
	2009
	1 500 000
	450 000
	
	
	1 050 000
	

	
	RAZEM
	3 000 000
	900 000
	
	
	2 100 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	18.1. KOD ZADANIA: 18.1/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Maz.

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 2

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Wykonanie zadania

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w  PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	1 400 000
	420000
	
	
	980000
	

	
	RAZEM
	1 400 000
	420000
	
	
	980000
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	

	18.2. KOD ZADANIA: 18.2/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa boisk szkolnych w Nowym Dworze Maz.

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	SP – 1, ul. Szkolna 3

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Wykonanie zadania

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Poprawienie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów przez młodzież i dzieci

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	9. 
	
	Etap I
	2008
	2008

	10. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	1 249 211
	374763
	
	
	874 448
	

	
	RAZEM
	1 249 211
	374 763
	
	
	874 448
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	

	18.3. KOD ZADANIA: 18.3/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Maz.

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Stadion Miejski, ul. Sportowa 66

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Wykonanie zadania

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	 

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	4 486 989
	1 346 097 
	
	
	3 140 892
	

	
	RAZEM
	4 486 989
	1 346 097
	
	
	3 140 892
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	


	19.KOD ZADANIA 19/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa Domu Pomocy Społecznej

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	MOPS

	4. 
	Lokalizacja zadania
	 

	5. 
	Charakterystyka zadania
	   

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Rozszerzenie oferty społecznej oraz jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców miasta.

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	9. 
	
	Etap I- dokumentacja
	2008
	2008

	10. 
	
	Etap II realizacja
	2009
	2012

	11. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	200 000
	60 000
	
	
	140 000
	

	
	2009
	950 000
	285 000
	
	
	665 000
	

	
	2010
	950 000
	285 000
	
	
	665 000
	

	
	2011
	450 000
	135 000
	
	
	315 000
	

	
	2012
	450 000
	135 000
	
	
	315 000
	

	
	RAZEM
	3 000 000
	900 000
	
	
	2 100 000
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	


	20.KOD ZADANIA 20/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	OSP

	4. 
	Lokalizacja zadania
	 

	5. 
	Charakterystyka zadania
	   

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	 Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	9. 
	
	Etap I- REALIZACJA
	2008
	2008

	10. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	623 285
	186 986
	
	
	
	436 300

	
	RAZEM
	623 285
	186 986
	
	
	
	436 300

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	
	70%


	21.KOD ZADANIA 21/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	 Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	 

	4. 
	Lokalizacja zadania
	 

	5. 
	Charakterystyka zadania
	   

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	  

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	9. 
	
	Etap I- REALIZACJA
	2008
	2008

	10. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	823 036
	246 911
	
	
	576 125
	

	
	RAZEM
	823 036
	246 911
	
	
	576 125
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	


	22.KOD ZADANIA 22/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP - 7

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	 

	4. 
	Lokalizacja zadania
	 Szkoła Podstawowa nr 7

	5. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	6. 
	
	
	Od
	Do

	7. 
	
	Etap I- dokumentacja
	2008
	2008

	8. 
	
	Etap II realizacja
	2009
	2011

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	50 000
	15 000
	
	
	35 000
	

	
	2009
	1 950 000
	585 000
	
	
	1 365 000
	

	
	2010
	1 700 000
	510 000
	
	
	1 190 000
	

	
	2011
	900 000
	270 000
	
	
	630 000
	

	
	RAZEM
	4 600 000
	1 380 000
	
	
	3 220 000
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	


	23.KOD ZADANIA 23/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	 

	4. 
	Lokalizacja zadania
	 Zespół  Szkół Nr 4

	5. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	6. 
	
	
	Od
	Do

	7. 
	
	Etap I- dokumentacja
	2008
	2008

	8. 
	
	Etap II realizacja
	2009
	2010

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	50 000
	15 000
	
	
	35 000
	

	
	2009
	1 900 000
	570 000
	
	
	1 330 000
	

	
	2010
	1 900 000
	570 000
	
	
	1 330 000
	

	
	RAZEM
	3 850 000
	1 155 000
	
	
	2 695 000
	

	
	Udział
	100%
	30%
	
	
	70%
	


	24.KOD ZADANIA 24/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	 

	4. 
	Lokalizacja zadania
	  

	5. 
	Charakterystyka zadania
	   

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	 

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	9. 
	
	Etap I 
	2008
	2008

	10. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	200 000
	200 000
	
	
	
	

	
	RAZEM
	200 000
	200 000
	
	
	
	

	
	Udział
	100%
	100%
	
	
	
	


INNE:


	25. KOD ZADANIA: 25/2011

	1. 
	Nazwa zadania
	Recykling Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	Miejski Zakład Oczyszczania

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Przytorowa 7

	5. 
	Charakterystyka zadania
	Polega na wybudowaniu nowej, modernizacji istniejącej infrastruktury i wyposażenie zakładu w niezbędny sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zadania.

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Recykling i Segregacja Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa ma na celu dostosowanie się do gminnego i powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w dziedzinie zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i ich wstępnej segregacji, zmniejsza się koszty utylizacji odpadów, likwidacji dzikich wysypisk, zwiększy poziom odzyskiwanych surowców wtórnych. Obniżenie kosztów transportu odpadów do miejsc ich utylizacji lub odzysku.

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I 
	2011
	2012

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	750 000
	375 000
	
	
	375 000
	

	
	2012
	750 000
	375 000
	
	
	375 000
	

	
	RAZEM
	1 500 000
	750 000
	
	
	750 000
	

	
	Udział
	100 %
	50%
	
	
	50%
	


	26. KOD ZADANIA: 26/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta + informatyzacja

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	Nowy Dwór Mazowiecki

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I
	2008
	2008

	
	
	Etap II
	2009
	2010

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	100 000
	30000
	
	
	70000
	

	
	2009
	800 000
	240000
	
	
	560000
	

	
	2010
	700000
	210000
	
	
	490000
	

	
	RAZEM
	1 600 000
	480 000
	
	
	1 120 000
	

	
	Udział
	100 %
	30%
	
	
	70%
	


	27.KOD ZADANIA 27/2011

	1. 
	Nazwa zadania
	Zagospodarowanie pl. Solnego

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Charakterystyka zadania
	Wypracowanie koncepcji

	5. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Poprawa estetyki przestrzennej miasta

	6. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	7. 
	
	
	Od
	Do

	8. 
	
	Etap I- dokumentacja
	2011
	2011

	9. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	1 000 000
	1 000 000
	
	
	
	

	
	RAZEM
	1 000 000
	1 000 000
	
	
	
	

	
	Udział
	100%
	100%
	
	
	 
	


	28. KOD ZADANIA 28/2011 

	1. 
	Nazwa zadania
	Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska/PPP

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	 ZA TARGOWISKIEM

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Zagospodarowanie terenu przyległego do targowiska miejskiego

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Uporządkowanie przestrzeni publicznej; rozszerzenie oferty kupieckiej miasta

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	9. 
	
	Etap I- dokumentacja
	2011
	2011

	10. 
	
	Etap II- REALIZACJA 
	2012
	2012

	11. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2011
	500 000
	250 000
	
	125 000
	125 000
	

	
	2012
	1 500 000
	750 000
	
	375 000
	375 000
	

	
	RAZEM
	2 000 000
	1 000 000
	
	500 000
	500 000
	

	
	Udział
	100%
	50%
	
	25%
	25%
	


	29.KOD ZADANIA 29/2012

	1. 
	Nazwa zadania
	Budowa przystani na prawym brzegu rzeki Narwi

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska/PPP

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	k/Bramy Ostrołęckiej

	5. 
	Charakterystyka zadania
	 Zagospodarowanie terenu, budowa mola 

	6. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Rozszerzenie oferty turystyczno- rekreacyjnej miasta;

	7. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	8. 
	
	
	Od
	Do

	9. 
	
	Etap I- dokumentacja
	2012
	2012

	10. 
	
	Etap II realizacja
	2013
	2015

	11. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2012
	1 000 000
	500 000
	
	250 000
	250 000
	

	
	2013
	5 000 000
	2 500 000
	
	1 250 000
	1 250 000
	

	
	2014
	5 000 000
	2 500 000
	
	1 250 000
	1 250 000
	

	
	2015
	5 000 000
	2 500 000
	
	1 250 000
	1 250 000
	

	
	RAZEM
	16 000 000
	8 000 000
	
	4 000 000
	4 000 000
	

	
	Udział
	100%
	50%
	
	25%
	25%
	


	30.KOD ZADANIA 30/2008

	1. 
	Nazwa zadania
	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	5. 
	
	
	Od
	Do

	6. 
	
	Etap I- dokumentacja
	2008
	2008

	7. 
	
	Etap II realizacja
	2009
	2009

	8. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	600000
	600000
	
	
	
	

	
	2009
	500000
	500000
	
	
	
	

	
	RAZEM
	1100000
	1100000
	
	
	
	

	
	Udział
	100%
	100%
	
	
	
	


	31.KOD ZADANIA 31/2012

	1. 
	Nazwa zadania
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

	2. 
	Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres)
	Gmina Miejska 

	3. 
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres)
	

	4. 
	Lokalizacja zadania
	 Ul. Zakroczymska

	5. 
	Uzasadnienie wyboru zadania
	Oprawa funkcjonalności i jakości obsługi mieszkańców Miasta

	6. 
	Harmonogram realizacji
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji (kwartał, miesiąc)

	
	
	
	Od
	Do

	
	
	Etap I- dokumentacja
	2008
	2008

	
	
	Etap II realizacja
	2009
	2011

	7. 
	Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007-2015 [w tys. PLN]

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu
	W tym [w tys. PLN]

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2008
	150 000
	150 000
	
	
	
	

	
	2009
	450 000
	450 000
	
	
	
	

	
	2010
	900 000
	900 000
	
	
	
	

	
	2011
	500 000
	500 000
	
	
	
	

	
	RAZEM
	2 000 000
	2 000 000
	
	
	
	

	
	Udział
	100%
	100%
	
	
	
	



8.4.2 WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Miasta do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaliczono wszystkie zgłoszone inwestycje.

8.4.3 ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA
	Tabela 2WPI. Scalony harmonogram finansowy planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2008-2015 [ PLN]

	Rok
	Ogółem wielkość nakładów
	w tym:

	
	
	Udział środków własnych miasta
	Budżet państwa
	Środki UE
	Inne
	Środki prywatne

	2008
	29 891 633
	11 276 654
	0
	16 989 484
	436 300
	1 189 195

	2009
	45 446 718
	14 481 016
	0
	25 407 560
	0
	5 558 144

	2010
	29 392 372
	9 531 711
	0
	19 860 660
	0
	0

	2011
	21 075 000
	8 112 500
	0
	12 627 500
	0
	335 000

	2012
	24 258 330
	8 487 499
	0
	10 945 831
	0
	4 825 000

	2013
	19 583 335
	6 875 000
	0
	6 558 335
	0
	6 150 000

	2014
	16 116 667
	5 835 000
	0
	4 691 667
	0
	5 590 000

	2015
	8 666 667
	3 600 000
	0
	3 816 667
	0
	1 250 000

	RAZEM
	194 430 722
	68 199 380
	0
	100 897 704
	436 300
	24 897 339

	Udział%
	100%
	35,08%
	0
	51,89%
	0,22%
	12,81%


Wykres 1WPI. Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 i źródła ich finansowania
[image: image1.emf]0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

nakłady

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

lata

Budżet Miasta NDM Środki UE Inne Środki prywatne Budżet państwa


	Tabela 3WPI. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 na INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ [PLN]

	Rok
	Ogółem wielkość nakładów
	w tym:

	
	
	Udział środków własnych miasta
	Budżet państwa
	Środki UE
	Inne
	Środki prywatne

	2008
	11 702 330
	3 853 507
	0
	7 848 824
	
	0

	2009
	20 016 309
	6 186 893
	0
	13 829 416
	
	0

	2010
	23 242 372
	7 056 712
	0
	16 185 660
	
	0

	2011
	12 675 000
	3 802 500
	0
	8 662 500
	210 000
	0

	2012
	17 958 330
	5 387 499
	0
	8 370 831
	4 200 000
	0

	2013
	14 583 336
	4 375 001
	0
	5 308 335
	4 900 000
	0

	2014
	11 116 667
	3 335 000
	0
	3 441 667
	4 340 000
	0

	2015
	3 666 667
	1 100 000
	0
	2 566 667
	
	0

	RAZEM
	114 961 011
	35 097 112
	0
	66 213 900
	13 650 000
	0

	Udział %
	100%
	30%
	0
	58%
	12%
	0


	Tabela 4WPI. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 na INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ [ PLN ]

	Rok
	Ogółem wielkość nakładów
	w tym:

	
	
	Udział środków własnych miasta
	Budżet państwa
	Środki UE
	Inne
	Środki prywatne

	2008
	17 339 302
	6643147
	0
	9070660
	436 300
	1 189 195

	2009
	23 680 410
	7104123
	0
	11018143,5
	0
	5 558 144

	2010
	4 550 000
	1 365 000
	0
	3 185 000
	0
	0

	2011
	5 650 000
	2 185 000
	0
	3 465 000
	0
	0

	2012
	3 050 000
	1 475 000
	0
	1 575 000
	0
	0

	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2015
	0
	0
	0
	
	0
	0

	RAZEM
	54 269 712
	18 772 270
	0
	28 313 804
	436 300 
	6 747 3395

	Udział %
	100%
	35%
	0
	52%
	1%
	12%


	Tabela 5WPI. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 w kategorii INNE [ PLN ]

	Rok
	Ogółem wielkość nakładów
	w tym:

	
	
	Udział środków własnych miasta
	Budżet państwa
	Środki UE
	Inne
	Środki prywatne

	2008
	850 000
	780 000
	0
	70 000
	0
	0

	2009
	1 750 000
	1 190 000
	0
	560 000
	0
	0

	2010
	1 600 000
	1 110 000
	0
	490 000
	0
	0

	2011
	2 750 000
	2 125 000
	0
	500 000
	0
	125 000

	2012
	3 250 000
	1 625 000
	0
	1 000 000
	0
	625 000

	2013
	5 000 000
	2 500 000
	0
	1 250 000
	0
	1 250 000

	2014
	5 000 000
	2 500 000
	0
	1 250 000
	0
	1 250 000

	2015
	5 000 000
	2 500 000
	0
	1 250 000
	0
	1 250 000

	RAZEM
	25 200 000
	14 330 000
	0
	6 370 000
	0
	4 500 000

	Udział %
	100 %
	57%
	0
	25%
	0
	18%


Wykres 2WPI. Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015 na poszczególne kategorie zadań
[image: image2.emf]0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

nakłady

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

lata

INFRASTRUKTURA DROGOWA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA INNE


8.4.4 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W LATACH 2008-2015
	Tabela 6WPI. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2008-2015

	Kod

zadania
	Nazwa zadania
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	INFRASTRUKTURA DROGOWA
	

	1/2008
	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	2/2008
	Budowa ulicy Modlińskiej
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	3/2011
	Wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Narew i rzeki Wisła w powiązaniu z trasami turystycznymi, miejscami historycznymi i krajobrazowymi
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	4/2008
	Budowa i przebudowa dróg gminnych
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	4.1/2009
	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	5/2013
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	6/2013
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	7/2008
	Remont i modernizacja dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i rekultywacją terenów zielonych
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	8/2012
	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu nr 8
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	9/2008
	Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	10/2008
	Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	Kod

zadania
	Nazwa zadania
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
	

	11/2009
	Budowa boisk przy zespole szkół nr 2 i szkole podstawowej nr 5
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	12/2009
	Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	13/2009
	Budowa boiska do gier zespołowych o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	14/2008
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (basen - pływalnia)
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	15/2008
	Przebudowa obiektów powojskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	16/2009
	Kompleksowa modernizacja parku miejskiego im. J. Wybickiego
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	17/2008
	Budowa lokali socjalnych na bazie kontenerów
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	18.1/2008
	Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	18.2/2008
	SP - 3, ul. Szkolna 3
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	18.3/2008
	Stadion Miejski, ul. Sportowa 66
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	19/2010
	Budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	20/2008
	Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	21/2008
	Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	22/2008
	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP - 7
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	23/2008
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr - 4
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	24/2008
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	INNE
	

	25/2009
	Recykling Odpadów Wielkogabarytowych - stacja przeładunkowa
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	26/2008
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	27/2010
	Zagospodarowanie pl. Solnego
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	28/2009
	Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	29/2011
	Budowa przystani na prawym brzegu rzeki Narwi
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	30/2012
	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	31/2008
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	


8.4.5. Nakłady beneficjentów końcowych WPI

	Kod

zadania
	Nazwa zadania
	Całkowity koszt
	
	Rok 2008
	Rok 2009
	Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Rok 2013
	Rok 2014
	Rok 2015

	INFRASTRUKTURA DROGOWA

	1/2008
	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej
	9 300 000
	
	250 000
	300 000
	2 250 000
	3 125 000
	3 125 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	2 790 000
	
	75 000
	75 000
	75 000
	75 000
	75 000
	
	
	

	
	Środki UE
	6 510 00
	
	175 000
	175 000
	175 000
	175 000
	175 000
	
	
	

	2/2008
	Budowa ulicy Modlińskiej
	19 500 000
	
	
	
	
	300 000
	6 000 000
	7 000 000
	6 200 000
	

	
	Budżet Gminy 
	5 850 000
	
	
	
	
	90 000
	1 800 000
	2 100 000
	1 860 000
	

	
	Środki UE
	13 650 000
	
	
	
	
	210 000
	4 200 000
	4 900 000
	4 340 000 
	

	3/2011
	Wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Narew i rzeki Wisła w powiązaniu a trasami turystycznymi i miejscami historycznymi i krajobrazowymi
	550 000
	
	
	
	
	50 000
	500 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	50 000
	
	
	
	
	15 000
	35 000
	
	
	

	
	Środki UE
	500 000
	
	
	
	
	150 000
	350 000
	
	
	

	4/2008
	Budowa i przebudowa dróg gminnych
	30 013 914
	
	5 562 605
	10 886 309
	7 295 000
	6 200 000
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	9 004 174
	
	1 668 782
	3 265 893
	1 668 782
	1 668 782
	
	
	
	

	
	Środki UE
	21 009 740
	
	3 893 824
	7 629 416
	3 893 824
	3 893 824
	
	
	
	

	4.1/2009
	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka
	70 000
	
	
	70 000
	0
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	70 000
	
	
	70 000
	0
	
	
	
	
	

	
	Środki Krajowe
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	5/2013
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)
	5 500 000
	
	
	
	
	
	
	2 250 000
	2 250 000
	1 000 000

	
	Budżet Gminy 
	1 650 000
	
	
	
	
	
	
	675 000
	675 000
	300 000

	
	Środki UE
	3 850 000
	
	
	
	
	
	
	1 575 000
	1 575 000
	700 000

	6/2013
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)
	8 000 000
	
	
	
	
	
	
	2 666 666
	2 666 667
	2 666 667

	
	Budżet Gminy 
	2 400 000
	
	
	
	
	
	
	800 000
	800 000
	800 000

	
	Środki UE
	5 600 000
	
	
	
	
	
	
	1 866 666
	1 866 667
	1 866 667

	7/2008
	Remont i modernizacja dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i rekultywacją terenów zielonych
	17 000 000
	
	5 000 000
	3 000 000
	3 000 000
	3 000 000
	3 000 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	5 100 000
	
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000
	
	
	

	
	Środki UE
	11 900 000
	
	3 500 000
	3 500 000
	3 500 000
	3 500 000
	3 500 000
	
	
	

	8/2012
	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu nr 8 
	8 000 000
	
	
	
	
	
	5 333 330
	2 666 670
	
	

	
	Budżet Gminy 
	2 400 000
	
	
	
	
	
	1 599 999
	800 001
	
	

	
	Środki UE
	5 600 000
	
	
	
	
	
	3 733 331
	1 866 669
	
	

	9/2008
	Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich
	869 725
	
	489 725
	260 000
	120 000
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	869 725
	
	489 725
	489 725
	489 725
	
	
	
	
	

	10/2008
	Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej
	16 227 372


	
	400 000
	5 500 000
	10 327 372
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	4 868 212 
	
	120 000
	1 650 000
	3 098 212
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	11 359 16
	
	280 000
	3 850 000
	7 229 160
	
	
	
	
	

	INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

	11/2009
	Budowa boisk przy zespole szkół nr 2 i szkole podstawowej nr 5
	3 600 000
	
	
	
	
	1 800 000
	1 800 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 080 000
	
	
	
	
	540 000
	540 000
	
	
	

	
	Środki UE
	2 520 000
	
	
	
	
	1 260 000
	1 260 000
	
	
	

	12/2009
	Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	500 000
	
	500 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	13/2009
	(MT) Budowa boiska do gier zespołowych o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół nr 1
	1 800 000
	
	
	
	
	1 800 000
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	540 000
	
	
	
	
	540 000
	
	
	
	

	
	Środki UE
	1 260 000
	
	
	
	
	1 260 000
	
	
	
	

	14/2008
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (basen - pływalnia)
	20 637 190
	
	4 756780
	15880410
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	7142513
	
	2378390
	4764123
	
	
	
	
	
	

	
	Środki prywatne
	6 747 339
	
	1 189 195
	5 558 144
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	6 747 339
	
	1 189 195
	5 558 144
	
	
	
	
	
	

	15/2008
	Przebudowa obiektów powojskowych na Nowodworski Ośrodek Kultury
	3 000 000
	
	1 500 000
	1 500 000
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	900 000
	
	450 000
	450 000
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	2 100 000
	
	1 050 000
	1 050 000
	
	
	
	
	
	

	16/2009
	Kompleksowa modernizacja parku miejskiego im. J. Wybickiego
	1 500 000
	
	
	
	
	700 000
	800 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 500 000
	
	
	
	
	700 000
	800 000
	
	
	

	17/2008
	Budowa lokali socjalnych na bazie kontenerów
	3 000 000
	
	1 500 000
	1 500 000
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	900 000
	
	450 000
	450 000
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	2 100 000
	
	1 050 000
	1 050 000
	
	
	
	
	
	

	18/2008
	Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1/2008
	Gimnazjum nr 1  ul. Słowackiego 2
	1 400 000
	
	1 400 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	420000
	
	420000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	980000
	
	980000
	
	
	
	
	
	
	

	18.2/2008
	SP – 1  ul. Szkolna 3
	1 249 211
	
	1 249 211
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	374763
	
	374763
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	874 448
	
	874 448
	
	
	
	
	
	
	

	18.3/2008
	Stadion Miejski  ul. Sportowa 66
	4 486 989
	
	4 486 989
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 346 097 
	
	1 346 097 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	3 140 892
	
	3 140 892
	
	
	
	
	
	
	

	19/2010
	Budowa Domu Pomocy Społecznej
	3 000 000
	
	200 000
	950 000
	950 000
	450 000
	450 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	900 000
	
	60 000
	285 000
	285 000
	135 000
	135 000
	
	
	

	
	Środki UE
	2 100 000
	
	140 000
	665 000
	665 000
	315 000
	315 000
	
	
	

	20/2008
	Iwestycja wspólna - budowa straznicy OSP
	623 285
	
	623 285
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	186 986
	
	186 986
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki inne
	436 300
	
	436 300
	
	
	
	
	
	
	

	21/2008
	Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4
	823 036
	
	823 036
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	246 911
	
	246 911
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	576 125
	
	576 125
	
	
	
	
	
	
	

	22/2008
	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP - 7
	4 600 000
	
	50 000
	1 950 000
	1 700 000
	900 000
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 380 000
	
	15 000
	585 000
	510 000
	270 000
	
	
	
	

	
	Środki UE
	3 220 000
	
	35 000
	1 365 000
	1 190 000
	630 000
	
	
	
	

	23/2008
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr - 4
	3 850 000
	
	50 000
	1 900 000
	1 900 000
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 155 000
	
	15000
	570000
	570000
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	2 695 000
	
	35000
	1 330 000
	1 330 000
	
	
	
	
	

	24/2008
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)
	200 000
	
	200 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	200 000
	
	200 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	INNE

	25/2009
	Recykling Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa
	1 500 000
	
	
	
	
	750 000
	750 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	750 000
	
	
	
	
	375 000
	375 000
	
	
	

	
	Środki UE
	750 000
	
	
	
	
	375 000
	375 000
	
	
	

	26/2008
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta + informatyzacja
	1 600 000
	
	100 000
	800 000
	700 000
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	480 000
	
	30000
	240000
	210000
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	1 120 000
	
	70000
	560000
	490000
	
	
	
	
	

	27/2010
	Zagospodarowanie pl. Solnego
	1 000 000
	
	
	
	
	1 000 000
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 000 000
	
	
	
	
	1 000 000
	
	
	
	

	28/2009
	Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego
	2 000 000
	
	
	
	
	500 000
	1 500 000
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 000 000
	
	
	
	
	250 000
	750 000
	
	
	

	
	Środki prywatne
	500 000
	
	
	
	
	125 000
	375 000
	
	
	

	
	Środki UE
	500 000
	
	
	
	
	125 000
	375 000
	
	
	

	29/2011
	Rozbudowa przystani na rzece Narew/prawy brzeg
	16 000 000
	
	
	
	
	
	1 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000

	
	Budżet Gminy 
	8 000 000
	
	
	
	
	
	500 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000

	
	Środki prywatne
	4 000 000 4
	
	
	
	
	
	250 000
	1 250 000
	1 250 000
	1 250 000

	
	Środki UE
	4 000 000
	
	
	
	
	
	250 000
	1 250 000
	1 250 000
	1 250 000

	30/2012
	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki
	1 100 000
	
	600 000
	500 000
	
	
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	1 100 000
	
	600 000
	500 000
	
	
	
	
	
	

	
	Środki prywatne
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Środki UE
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/2012
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
	2 000 000
	
	150 000
	450 000
	900 000
	500 000
	
	
	
	

	
	Budżet Gminy 
	2 000 000
	
	150 000
	450 000
	900 000
	500 000
	
	
	
	

	
	Środki UE
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.5. Prognoza finansowa inwestycji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2008-2020 w oparciu o prognozę zadłużenia.

8.5.1 PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Rok 2008
	Rok 2009
	Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Rok 2013
	Rok 2014
	Rok 2015
	Rok 2016
	Rok 2017
	Rok 2018
	Rok 2019
	Rok 2020

	I.
	Dochody (1+2+3+4+5+6)
	79 692 927
	90 637 019
	81 587 721
	76 785 859
	81 825 413
	81 079 398
	81 056 544
	78 233 098
	75 616 677
	78 233 348
	80 913 517
	83 630 223
	86 489 183

	1.
	DOCHODY WŁASNE
	39 292 389
	40 675 199
	42 299 767
	44 085 854
	45 889 951
	47 722 078
	49 628 274
	51 579 287
	53 614 961
	55 688 406
	57 855 511
	60 059 720
	62 355 495

	2.
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
	5 417 104
	5 494 385
	5 526 701
	5 424 052
	5 426 437
	5 473 859
	5 521 317
	5 498 812
	5 436 344
	5 488 914
	5 496 523
	5 489 171
	5 516 858

	3.
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
	495 600
	501 768
	508 968
	517 070
	525 244
	533 478
	542 000
	550 568
	559 427
	568 318
	577 503
	586 703
	596 197

	4.
	SUBWENCJE
	12 621 323
	12 999 963
	13 391 625
	13 796 383
	14 212 949
	14 641 647
	15 083 287
	15 537 765
	16 005 944
	16 487 710
	16 983 981
	17 494 629
	18 020 633

	5.
	POZOSTAŁE DOCHODY
	3 687 832
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Środki na realizację inwestycji (z WPI)
	18 178 679
	30 965 704
	19 860 660
	12 962 500
	15 770 831
	12 708 335
	10 281 667
	5 066 667
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	Środki z UE
	16 989 484
	25 407 560
	19 860 660
	12 627 500
	10 945 831
	6 558 335
	4 691 667
	3 816 667
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	INNE
	1189195
	5558144
	0
	335000
	4825000
	6150000
	5590000
	1250000
	0
	0
	0
	0
	0

	II.
	Wydatki, w tym (1+2)
	84 254 148
	98 959 285
	86 017 126
	81 034 727
	87 918 410
	87 264 047
	88 149 789
	85 298 614
	81 575 666
	86 997 506
	92 816 946
	99 037 341
	105 800 789

	1
	Bieżące, w tym
	52 333 213
	51 331 155
	54 260 104
	57 389 353
	60 868 653
	64 652 013
	68 749 732
	73 075 732
	77 723 954
	82 829 596
	88 306 879
	94 161 539
	100 529 593

	1.1
	Odsetki od kredytów i pożyczek
	125 252
	430 364
	453 211
	432 113
	481 800
	487 179
	516 956
	555 863
	385 858
	234 311
	119 097
	38 599
	0

	
	Istniejące 
	9 477
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Na WPI
	115 775
	430 364
	453 211
	432 113
	481 800
	487 179
	516 956
	555 863
	385 858
	234 311
	119 097
	38 599
	0

	2.
	Wydatki majątkowe razem:
	31 911 459
	47 628 130
	31 757 022
	23 645 375
	27 049 757
	22 612 033
	19 400 057
	12 222 883
	3 851 712
	4 167 910
	4 510 066
	4 875 801
	5 271 196

	2.1
	w tym Inwestycje (100% z WPI)
	29 891 633
	45 446 718
	29 392 372
	21 075 000
	24 258 330
	19 583 335
	16 116 667
	8 666 667
	
	
	
	
	

	III.
	Nadwyżka/deficyt [I- II] 
	-4 561 222
	-8 322 266
	-4 429 405
	-4 248 869
	-6 092 996
	-6 184 649
	-7 093 245
	-7 065 516
	-5 958 989
	-8 764 158
	-11 903 428
	-15 407 118
	-19 311 606

	IV.
	Przychody
	2 105 096
	7 824 933
	8 240 496
	7 856 849
	8 760 579
	8 858 375
	9 399 906
	10 107 082
	7 016 048
	4 260 712
	2 165 691
	701 860
	0

	1
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Istniejące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Na WPI
	2 105 096
	7 824 933
	8 240 496
	7 856 849
	8 760 579
	8 858 375
	9 399 906
	10 107 082
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Pozostałe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.
	Rozchody
	250 000
	421 019
	1 649 191
	2 062 141
	2 397 840
	3 058 154
	3 268 325
	2 802 125
	3 091 034
	2 755 335
	2 095 021
	1 463 831
	701 860

	1
	Spłata kredytów i pożyczek istniejących (raty)
	250 000
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Spłata kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zaplanowane w WPI
	0
	421 019
	1 649 191
	2 062 141
	2 397 840
	3 058 154
	3 268 325
	2 802 125
	3 091 034
	2 755 335
	2 095 021
	1 463 831
	701 860

	VI.
	WYNIK (III+IV-V)
	-2 706 126
	-918 352
	2 161 901
	1 545 839
	269 742
	-384 428
	-961 663
	239 441
	-2 033 975
	-7 258 781
	-11 832 758
	-16 169 089
	-20 013 466

	VII
	Stan zadłużenia na koniec roku
	2 105 096
	7 824 933
	8 240 496
	7 856 849
	8 760 579
	8 858 375
	9 399 906
	10 107 082
	7 016 048
	4 260 712
	2 165 691
	701 860
	0

	
	Stare
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Na WPI
	2 105 096
	7 824 933
	8 240 496
	7 856 849
	8 760 579
	8 858 375
	9 399 906
	10 107 082
	7 016 048
	4 260 712
	2 165 691
	701 860
	0

	VIII
	Zobowiązania z tytułu obsługi kredytów, pożyczek
	375 252
	851 383
	2 102 402
	2 494 254
	2 879 640
	3 545 333
	3 785 281
	3 357 988
	3 476 892
	2 989 646
	2 214 118
	1 502 430
	701 860

	IX

	1.
	Wskaźnik długi do dochodu (max. 60%) (VII/I) [art. 170 u o fin. pub.]
	2,6
	8,6
	10,1
	10,2
	10,7
	10,9
	11,6
	12,9
	9,3
	5,4
	2,7
	0,8
	0,0

	2.
	Wskaźnik obsługi długu do dochodów (max. 15%) (VIII/I) [art. 168 u o fin. pub.]
	0,5
	0,9
	2,6
	3,2
	3,5
	4,4
	4,7
	4,3
	4,6
	3,8
	2,7
	1,8
	0,8


8.5.2 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI ORAZ POTENCJAŁ INWESTYCYJNY MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Poniżej przedstawiono możliwości inwestycyjne oraz możliwości finansowania inwestycji w dwóch wariantach pozyskiwania środków finansowych:

A.

	WARIANT
	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA
	- ZADŁUŻENIE 
ISTNIEJĄCE
	= REZERWA INWESTYCYJNA

	WARIANT 1
	60%
	
	

	WARIANT 2
	50%
	
	

	WARIANT 3
	40%
	
	

	WARIANT 4
	15%
	
	


B.

	WARIANT
	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA
	WARTOŚĆ INWESTYCJI 
	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU
	FINANSOWANIE INWESTYCJI

	WARIANT 1
	60%
	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI
	+ REZERWA INWESTYCYJNE
	Jako 100% kosztów inwestycji

	WARIANT 2
	50%
	
	
	

	WARIANT 3
	40%
	
	
	

	WARIANT 4
	15%
	
	
	


C. 

	WARIANT
	MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA
	WARTOŚĆ INWESTYCJI 
	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU
	FINANSOWANIE INWESTYCJI

	WARIANT 1
	60%
	+ 100% wartości inwestycji zaplanowanych w WPI
	+ REZERWA INWESTYCYJNE
	Jako30% kosztów inwestycji

	WARIANT 2
	50%
	
	
	

	WARIANT 3
	40%
	
	
	

	WARIANT 4
	15%
	
	
	


	
	WARIANT I
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	60% - możliwe zadłużenia budżetu
	47 755 132
	43 073 350
	45 711 094
	45 291 572
	46 966 748
	47 807 639
	46 029 927
	46 189 859
	45 370 006
	46 940 009
	48 548 110
	50 178 134
	51 893 510

	2.
	Zadłużenie istniejące
	4 453 832
	5 740 611
	6 300 847
	6 732 233
	6 350 732
	8 342 966
	9 725 346
	11 129 376
	7 839 548
	4 976 713
	2 463 691
	845 193
	0

	3.
	[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)
	43 301 300
	37 332 739
	39 410 247
	38 559 340
	40 616 016
	39 464 673
	36 304 580
	35 060 483
	37 530 458
	41 963 297
	46 084 419
	49 332 940
	51 893 510

	4.
	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI
	11 276 654
	14 481 016
	9 531 711
	8 112 500
	8 487 499
	6 875 000
	5 835 000
	3 600 000
	0 
	0
	0
	0
	0

	5.
	[B]  Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)
	54 577 954
	51 813 755
	48 941 958
	46 671 839
	49 103 515
	46 339 673
	42 139 581
	38 660 483
	37 530 458
	41 963 296
	46 084 419
	49 332 941
	51 893 510

	6.
	[C] Możliwości inwestycyjne  z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]
	155 614 321
	138 923 479
	140 899 201
	136 643 630
	143 874 219
	138 423 910
	126 850 270
	120 468 277
	125 101 527
	139 877 653
	153 614 730
	164 443 137
	172 978 367

	6.1
	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)
	101 036 367
	87 109 724
	91 957 243
	89 971 791
	94 770 704
	92 084 237
	84 710 689
	81 807 794
	87 571 069
	97 914 357
	107 530 311
	115 110 196
	121 084 857

	
	WARIANT II
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	50% - możliwe zadłużenia budżetu
	39 795 943
	35 894 458
	38 092 578
	37 742 977
	39 138 957
	39 839 699
	38 358 272
	38 491 549
	37 808 338
	39 116 674
	40 456 759
	41 815 111
	43 244 591

	2.
	Zadłużenie istniejące
	4 453 832
	5 740 611
	6 300 847
	6 732 233
	6 350 732
	8 342 966
	9 725 346
	11 129 376
	7 839 548
	4 976 713
	2 463 691
	845 193
	0

	3.
	[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)
	35 342 111
	30 153 847
	31 791 731
	31 010 744
	32 788 225
	31 496 733
	28 632 926
	27 362 173
	29 968 790
	34 139 961
	37 993 068
	40 969 918
	43 244 591

	4.
	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI
	11 276 654
	14 481 016
	9 531 711
	8 112 500
	8 487 499
	6 875 000
	5 835 000
	3 600 000
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	[B]  Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)
	46 618 765
	44 634 863
	41 323 442
	39 123 244
	41 275 724
	38 371 733
	34 467 926
	30 962 173
	29 968 790
	34 139 961
	37 993 068
	40 969 918
	43 244 591

	6.
	[C] Możliwości inwestycyjne  z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]
	129 083 691
	114 993 839
	115 504 148
	111 481 647
	117 781 582
	111 864 110
	101 278 087
	94 807 243
	99 895 967
	113 799 870
	126 643 560
	136 566 393
	144 148 637

	6.1
	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)
	82 464 926
	70 358 976
	74 180 706
	72 358 403
	76 505 858
	73 492 377
	66 810 161
	63 845 070
	69 927 177
	79 659 909
	88 650 492
	95 596 475
	100 904 046

	
	WARIANT III
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	40% - możliwe zadłużenia budżetu
	31 836 755
	28 715 567
	30 474 062
	30 194 382
	31 311 165
	31 871 759
	30 686 618
	30 793 239
	30 246 671
	31 293 339
	32 365 407
	33 452 089
	34 595 673

	2.
	Zadłużenie istniejące
	4 453 832
	5 740 611
	6 300 847
	6 732 233
	6 350 732
	8 342 966
	9 725 346
	11 129 376
	7 839 548
	4 976 713
	2 463 691
	845 193
	0

	3.
	[A] Rezerwa inwestycyjna (1-2)
	27 382 923
	22 974 956
	24 173 215
	23 462 149
	24 960 433
	23 528 793
	20 961 272
	19 663 863
	22 407 123
	26 316 626
	29 901 716
	32 606 896
	34 595 673

	4.
	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI
	11 276 654
	14 481 016
	9 531 711
	8 112 500
	8 487 499
	6 875 000
	5 835 000
	3 600 000
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	[B]  Możliwości inwestycyjne [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)
	38 659 577
	37 455 972
	33 704 926
	31 574 649
	33 447 932
	30 403 793
	26 796 272
	23 263 863
	22 407 123
	26 316 626
	29 901 716
	32 606 896
	34 595 673

	6.
	[C] Możliwości inwestycyjne  z dotacją zewnętrzną [WPI + "Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]
	102 553 064
	91 064 203
	90 109 094
	86 319 663
	91 688 942
	85 304 310
	75 705 907
	69 146 210
	74 690 410
	87 722 087
	99 672 387
	108 689 653
	115 318 910

	6.1
	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)
	63 893 487
	53 608 231
	56 404 168
	54 745 014
	58 241 010
	54 900 517
	48 909 635
	45 882 347
	52 283 287
	61 405 461
	69 770 671
	76 082 757
	80 723 237

	
	WARIANT IV
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	15% możliwości zadłużenia budżetu
	11 938 783
	10 768 338
	11 427 773
	11 322 893
	11 741 687
	11 951 910
	11 507 482
	11 547 465
	11 342 502
	11 735 002
	12 137 028
	12 544 533
	12 973 377

	2.
	Istniejące zadłużenie po wykonaniu planu 100% WPI
	4 453 832
	5 740 611
	6 300 847
	6 732 233
	6 350 732
	8 342 966
	9 725 346
	11 129 376
	7 839 548
	4 976 713
	2 463 691
	845 193
	0

	3.
	Rezerwa inwestycyjna
	7 484 951
	5 027 727
	5 126 926
	4 590 660
	5 390 955
	3 608 944
	1 782 136
	418 089
	3 502 954
	6 758 289
	9 673 337
	11 699 340
	12 973 377

	4.
	Wartość inwestycji zaplanowanych w WPI
	11 276 654
	14 481 016
	9 531 711
	8 112 500
	8 487 499
	6 875 000
	5 835 000
	3 600 000
	0 
	0
	0
	0
	0

	5.
	Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych ["Rezerwa inwestycyjna" jako 100% wartości inwestycji] (3+4)
	18 761 605
	19 508 743
	14 658 637
	12 703 160
	13 878 454
	10 483 944
	7 617 136
	4 018 089
	3 502 954
	6 758 289
	9 673 337
	11 699 340
	12 973 377

	6.
	Możliwości inwestycyjne  z dotacją zewnętrzną ["Rezerwa inwestycyjna" jako 30% wkładu własnego + 70% dotacji zewnętrznych]
	36 226 491
	31 240 106
	26 621 464
	23 414 700
	26 457 349
	18 904 813
	11 775 453
	4 993 630
	11 676 513
	22 527 630
	32 244 457
	38 997 800
	43 244 590

	6.1
	w tym wysokość pozyskanych środków (70% wartości inwestycji)
	17 464 886
	11 731 363
	11 962 827
	10 711 540
	12 578 895
	8 420 869
	4 158 317
	975 541
	8 173 559
	15 769 341
	22 571 120
	27 298 460
	30 271 213


Z przeprowadzonej oceny możliwości inwestycyjnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wynika, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem ( zachowując ostrożną politykę zadłużania budżetu miasta prowadzoną do tej pory) jest wariant IV z wersji C. Zakłada poziom zadłużenia Miasta do 15% rocznego budżetu i przeznaczenie 100% z rezerwy inwestycyjnej na wkład własny – oczywiście przy założeniu pozyskania 70% wartości inwestycji w formie dotacji z funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG.
8.6. PODSUMOWANIE

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość konsekwentnej realizacji założeń „Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. 

Do wymiernych efektów wdrożenia WPI należy:

· utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych miasta,

· wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny, 

· konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi Miasta w kilku najbliższych latach, 

· wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną. 

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez miasto w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych. 

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2008 – 2015, został uzależniony od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych. 
Poniżej w graficznej wersji przedstawiono ogólne nakłady WPI. Łączne nakłady inwestycyjne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wynoszą 194 430 722 PLN. Z zestawienia wynika, iż nakłady, jakie musi zgromadzić Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na przestrzeni lat 2008 – 2015 wynoszą 68 199 380 PLN, tj. ok. 35% ogółu nakładów. Zaplanowane środki Unii Europejskiej stanowią 51,89% całkowitych nakładów inwestycyjnych, 
tj. 100 897 704 PLN. Zaplanowane inwestycje w Nowym Dworze Mazowieckim nie będą finansowane z budżetu państwa, ale także ze środków prywatnych na poziomie 12,8% tj.  24 897 339 PLN  oraz innych na poziomie 0,2% tj. 436 300 PLN.
Wykres 3WPI. Wysokość nakładów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uwzględnieniem źródeł finansowania w latach 2008-2015

[image: image3]
0





5000000





10000000





15000000





20000000





25000000





30000000





35000000





40000000











2008





2009





2010





2011





2012





2013





2014





2015





nakłady w PLN





Budżet gminy





Budżet państwa





Środki prywatne





Środki UE





Inne





ogółem wielkość nakładów








PAGE  
_188
ROZDZIAŁ VIII


