LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA

 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, MARZEC 2005 R.
AKTUALIZACJA PROGRAMU KWIECIEŃ 2010 R.
3I.
WSTĘP


41.
CEL PROGRAMU REWITALIZACJI


52.
PROCES OPRACOWANIA PROGRAMU


6II.
CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI


91.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA


202.
GOSPODARKA


213.
SFERA SPOŁECZNA


314.
ANALIZA SWOT


34III.
POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI   STRATEGICZNYMI


341.
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


352.
WOJEWÓDZKI PROGRAM ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWSZA NA LATA 2001-2006


403.
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO


404.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY


415.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


416.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


417.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY


42IV.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI


421.
CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO PROGRAMEM REWITALIZACJI – ZASIĘG I UZASADNIENIE


442.
OKRES PROGRAMOWANIA


443.
PODZIAŁ NA ZADANIA


444.
KRYTERIA WYBORU ZADAŃ DO REALIZACJI I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI


455.
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ


47V.
PLAN ZADAŃ NA LATA 2007-2013


471.
PLAN ZADAŃ realizowanych przez poszczególne podmioty


622.
PLAN ZADAŃ realizowanych przez miasto


   3. 
   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA …………………………………………..……………………………………….64
66VI.
SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


661.
SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I AKTUALIZACJI PROGRAMU


672.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


68VII.
PODSUMOWANIE




I. WSTĘP

Rewitalizacja jest pojęciem stosunkowo nowym i jak dotąd nie funkcjonuje jedna definicja tego zjawiska. Warto jednak zauważyć, że pojęcie to opisuje wieloaspektowo proces przemian istniejących przestrzeni zurbanizowanych. Dotyczy zarówno mocno zdekapitalizowanych obszarów centrów miast, jak też zdegradowanych terenów pomilitarnych czy poprzemysłowych.

Rewitalizacja jest rozumiana jako kompleksowy proces przemian, który uwzględnia zarówno aspekty przestrzenno-urbanistyczne, w tym konieczność zachowania równowagi między rozwojem gospodarczym i społecznym a ochroną środowiska, ekonomiczne 
(w kontekście procesu marginalizacji terenów „wypadających” z obszarów innowacji, względnie z procesów rozwojowych i w ten sposób „pozostających poza nawiasem” wydarzeń (T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, 1999)), jak też społeczne (przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego).

Realizacja programów rewitalizacji powinna - poprzez poprawę warunków lokalowych, modernizację i rozbudowę infrastruktury, nadawanie nowych funkcji obiektom poprzemysłowym czy powojskowym, organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalnych czy turystycznych - prowadzić do ożywienia gospodarczego miasta, powstawania nowych miejsc pracy, zmniejszania kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowania wielostronnych więzi społecznych, aktywizacji społeczności lokalnych wokół wspólnego rozwiązywania problemów. Należy zauważyć,
że działania inwestycyjne, modernizacyjne czy szkoleniowe nie są celem rewitalizacji,
a jedynie drogą do ożywienia i przywrócenia procesów rozwojowych w zdekapitalizowanych czy zdegradowanych przestrzeniach miejskich.

Dostępność środków finansowych na realizację programów rewitalizacji jest szczególnie istotna dla średnich i małych miast, które dotychczas bardzo często przegrywały w konkurencji o inwestorów z większymi ośrodkami, tym samym tracąc szansę na pozyskanie kapitału służącego rozwojowi i mogącego wspomóc rozwiązywanie nasilonych problemów społecznych.

1. CEL PROGRAMU REWITALIZACJI

Zasadniczym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest ożywienie zdegradowanych przestrzeni miejskich, poprzemysłowych
i powojskowych oraz aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców.

Dzięki realizacji tego celu miasto wykorzysta istniejący potencjał rozwojowy, a także zmniejszy się skala występujących w tej chwili problemów społecznych.

Cele szczegółowe wdrożenia Programu to przede wszystkim:

przywrócenie do użytkowania zdegradowanych terenów powojskowych
i poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji (m. in. turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych),

stworzenie warunków umożliwiających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz udostępnianie przygotowanych terenów i obiektów inwestycyjnych przeznaczonych dla MŚP,

pobudzenie aktywności lokalnych przedsiębiorców oraz stymulowanie procesów prowadzących do nawiązania ściślejszej współpracy wewnątrz tego środowiska,

zmniejszenie skali zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta poprzez stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy,

zmniejszenie nasilenia problemów społecznych dzięki dostępności pracy, możliwości skorzystania z profesjonalnej i kompleksowej pomocy psychologicznej i społecznej oraz poprawie warunków i standardów kształcenia i szkolenia,

polepszenie warunków bytowych mieszkańców obszaru rewitalizowanego poprzez poprawę standardu zasobów mieszkaniowych,

rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym,

porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej oraz poprawa estetyki przestrzeni miejskiej,

zachowanie i rewaloryzacja istniejących terenów zielonych oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego w obszarze rewitalizowanym.

2. PROCES OPRACOWANIA PROGRAMU

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zostało poprzedzone badaniami
i analizami dotyczącymi stanu obecnego obszaru objętego rewitalizacją, analizą dokumentów opisujących kierunki rozwoju miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz województwa mazowieckiego, priorytetów i działań Programów Operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Przeprowadzono również konsultacje społeczne, których celem było zweryfikowanie proponowanych w Programie rozwiązań, a także uwzględnienie w nim zgłaszanych przez partnerów społecznych uwag i propozycji nowych przedsięwzięć.

Od strony formalnej proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzedziło podjęcie w dniu 12 października 2004 r. przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim uchwały NrXXV/248/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji Dzielnicy Przemysłowej” oraz uchwały Nr XXV/247/2004 w sprawie opracowania "Programu rewitalizacji dzielnicy Modlin Twierdza”. Ponadto utworzono Zespół Zadaniowy składający się z pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia opracowywania programu rewitalizacji. Jego rolą było przygotowanie założeń programu i opracowanie jego wstępnej wersji, która została poddana konsultacjom społecznym i po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i wniosków przedłożona pod obrady poszczególnych komisji Rady Miejskiej, a następnie poddana głosowaniu w trakcie obrad Rady.
II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest położone 35 km na północny-zachód
od Warszawy u ujścia Narwi do Wisły. W pobliżu znajduje się trasa międzynarodowa E-77
z Chyżnego przez Warszawę do Gdańska. Przez samo Miasto przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 630 oraz 631, a także trasa kolejowa E-65 łącząca Trójmiasto poprzez Warszawę z południową granicą kraju. Nowy Dwór Mazowiecki jest stolicą powiatu nowodworskiego. Obecnie Miasto ma ok. 28 tys. mieszkańców.

Do początku lat 90-tych ubiegłego wieku rozwój miasta opierał się na zlokalizowanych na jego terenie kilku jednostkach wojskowych, w tym jednostce wojsk lotniczych prowadzącej swoją działalność w oparciu o lotnisko Modlin (będące w granicach administracyjnych miasta) oraz dużych państwowych zakładach przemysłowych,
m. in. POLLENA, HYDROBUDOWA, KABLOBETON, ZAKŁADY SKÓRZANE, które były głównymi pracodawcami.

Wraz z przemianami gospodarczymi lat 90-tych sytuacja gospodarcza i społeczna miasta uległa znaczącemu pogorszeniu. Władze wojskowe zdecydowały o likwidacji większości funkcjonujących na terenie miasta jednostek wojskowych, co stało się przyczyną likwidacji w krótkim czasie bardzo wielu miejsc pracy, zarówno dla żołnierzy zawodowych, jak i pracowników cywilnych wojska. Z procesem tym zbiegło się zjawisko restrukturyzacji państwowych zakładów przemysłowych prowadzących działalność na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Większość z nich została postawiona w stan upadłości i przekazana w zarząd syndykom. W niektórych przypadkach kwestie własnościowe dotąd nie zostały uregulowane. Efektem tego zjawiska było znaczące zmniejszenie liczby miejsc pracy dostępnych
dla mieszkańców miasta oraz obniżenie dochodów gminy.

Wynikiem tych przemian jest postępujące zubożenie społeczności lokalnej, narastające problemy społeczne (przestępczość wśród nieletnich, przemoc w rodzinie, znaczący wzrost liczby rodzin potrzebujących wsparcia z opieki społecznej, odpływ młodych, lepiej wykształconych i bardziej zaradnych mieszkańców miasta do Warszawy czy innych miejscowości podwarszawskich dających lepsze perspektywy rozwojowe), a także stosunkowo małe środowisko osób decydujących się na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Działania prowadzone od kilku lat przez samorząd lokalny we współpracy
z instytucjami zlokalizowanymi na terenie miasta oraz właścicielami większości potencjalnych terenów inwestycyjnych doprowadziły do zasadniczej zmiany sytuacji rozwojowej miasta. Zapadła decyzja o zlokalizowaniu na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie cywilnego portu lotniczego dla tanich przewoźników, lotów charterowych i cargo. Podmiotem zarządzającym lotniskiem jest spółka, której udziałowcami są Województwo Mazowieckie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", Agencja Mienia Wojskowego, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Trwają prace zmierzające do jak najszybszego uruchomienia lotniska.
W chwili obecnej duża część majątku powojskowego została skomunalizowana
(m. in. sieci wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, część dróg oraz wszystkie nie wykupione przez lokatorów zasoby mieszkaniowe), lub sprzedana podmiotom prywatnym. Przejęcie majątku umożliwi miastu prowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych bardzo zdegradowanej infrastruktury technicznej, a prywatni właściciele już prowadzą prace zabezpieczające i inwestycyjne w kupionych przez siebie obiektach. Skala koniecznych inwestycji w infrastrukturę komunalną jest bardzo duża, ponieważ teren całej dzielnicy Modlin Twierdza, zamieszkiwanej przez ok. 5 tys. osób, do lat 90-tych był zamkniętym osiedlem wojskowym. Mimo likwidacji jednostek wojskowych, opuszczony przez nie majątek, przez ostatnich kilkanaście lat nadal był własnością podmiotów wojskowych (Stołeczny Zarząd Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wojskowa Administracja Koszar), które nie prowadziły żadnych znaczących prac remontowych czy modernizacyjnych. Infrastruktura komunalna przejęta na przełomie 2004 i 2005 r. przez Miasto wymagała natychmiastowej modernizacji. W latach 2006 – 2008 przeprowadzono najpilniejsze naprawy. Również obecnie planowane są remonty części dróg i oświetlenia ulicznego. Prowadzone są rozmowy dotyczące komunalizacji pozostałego majątku wojskowego. Na problemy techniczne nakłada się nasilenie problemów społecznych związanych z bezrobociem, przestępczością wśród nieletnich oraz zmniejszonym poczuciem bezpieczeństwa wśród mieszkańców dzielnicy.

Również w obszarze terenów poprzemysłowych zaszły przemiany, które pozwalają sądzić, że ich potencjał rozwojowy może być lepiej wykorzystany. Niektóre dawne państwowe zakłady przemysłowe zostały wykupione przez prywatnych przedsiębiorców
i w wyniku poprawiającej się koniunktury gospodarczej zaczęły prowadzić swoją działalność na coraz większa skalę. Władze samorządowe starają się wspierać jak najszybsze regulowanie kwestii własnościowych pozostałych terenów, co umożliwi zaoferowanie
ich kolejnym firmom chcącym prowadzić swoją działalność na terenie Miasta. Ponadto
w granicach dzielnicy przemysłowej znajduje się obszar wolnych terenów, które
są przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługową. Istnieje jednak konieczność przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej (szczególnie systemu drogowego oraz infrastruktury teleinformatycznej) w celu dostosowania jej do wymogów już funkcjonujących w tym obszarze przedsiębiorstw, a także stworzenia możliwości lokalizacyjnych dla nowych firm. Dotychczas dokonano częściowej modernizacji dróg w dzielnicy przemysłowej. 

Przestrzenie ścisłej zabudowy miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, w tym osiedla mieszkaniowe również podlegają w ostatnich latach procesom zmian. Centrum miasta, pełniące rolę podstawowej przestrzeni publicznej ze zlokalizowanymi tu instytucjami i sferą usługową oraz handlową przeżywało w ostatnich kilkunastu latach ogromny kryzys. Znikały kolejne punkty usługowe i handlowe, obniżała się jakość świadczonych usług
i sprzedawanych towarów. Wiązało się to z postępującym ubożeniem społeczeństwa, które nie posiadało wystarczającej siły nabywczej, aby handel i usługi mogły się rozwijać. Również baza materialna przedsiębiorców z branży handlowej i usługowej, a także instytucji publicznych ulegała bardzo szybkiej degradacji, ponieważ nie dysponowano wystarczającymi środkami na prowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji. Zasoby mieszkaniowe, zarówno komunalne jak i spółdzielcze także były w coraz gorszym stanie technicznym.
Z powodu nasilającego się zjawiska bezrobocia i związanego z tym ubożenia mieszkańców zmniejszały się realne wpływy z czynszów, a także dochody własne gminy. Powodowało
to brak środków na prowadzenie inwestycji zarówno w zasobach mieszkaniowych,
jak i w infrastrukturze komunalnej.

Od kilku lat można zauważyć powolną zmianę tej sytuacji. Stopa bezrobocia uległa zmniejszeniu, pojawiły się pewne symptomy poprawy. W części budynków komunalnych przeprowadzono remonty, wykonano również nowe przyłącza do kanalizacji miejskiej. Kilka instytucji publicznych zlokalizowanych w centrum miasta uzyskało środki na modernizacje swoich siedzib. Są to m. in. Urząd Skarbowy, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który zaadaptował na swoją siedzibę budynek byłego gminnego przedszkola, Przedszkole Publiczne nr 3, które przeniosło swoją działalność do obiektu zlikwidowanego przedszkola prowadzonego przez podmiot wojskowy, Komenda Powiatowa Policji, która zaadoptowała duży budynek powojskowy, a jej dawną siedzibę w ścisłym centrum Miasta gmina zaadaptowała na cele mieszkaniowe oraz Prokuratura Rejonowa, która przeniosła się z siedziby Sądu Rejonowego do wyremontowanego przez siebie zabytkowego obiektu powojskowego w pobliżu nowej siedziby policji. Inwestycje te znacząco wpłynęły na poprawę warunków funkcjonowania instytucji publicznych, a także na wizerunek przestrzeni miejskich. Zmiany na korzyść są również widoczne w sferze budownictwa mieszkaniowego. Po długiej przerwie powstały nowe budynki mieszkalne wielorodzinne, których inwestorami było TBS oraz inwestorzy prywatni. Zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dążność”, która jest właścicielem większości zasobów mieszkaniowych w Mieście, jak i wspólnoty mieszkaniowe prowadzą coraz więcej inwestycji termomodernizacyjnych. Nowe fasady budynków oraz uporządkowane tereny wokół bloków również poprawiają wizerunek miasta jako przestrzeni publicznej. 
Problemem powodującym niespójność przestrzenną obszaru miejskiego jest fakt występowania dużych niezabudowanych terenów między centrum Miasta, dzielnicą Nowodworzanka (z zabudową jednorodzinną, szpitalem powiatowym i sferą usług),
a dzielnicą Osiedle Młodych będącą typowym „blokowiskiem”. Aby wprowadzić większy ład przestrzenny w tej strefie Miasta realizowane są inwestycje uzbrojenia komunalnego tych przestrzeni, co przyspieszy ich zagospodarowanie.

Jak widać Nowy Dwór Mazowiecki jest miastem, w którym skumulowało się wiele problemów. Ma też jednak niezaprzeczalne atuty rozwojowe, takie jak bliskie położenie
od Warszawy przy głównych szlakach komunikacyjnych, atrakcyjne walory przyrodnicze (ujście Narwi do Wisły) i historyczne (kompleks zabytkowej zabudowy militarnej - twierdza Modlin), a także rezerwy terenów inwestycyjnych. Przezwyciężenie trudności przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących szans rozwojowych i współpraca partnerów instytucjonalnych ze społecznością lokalna jest chyba najskuteczniejszą drogą prowadząca
do rozwoju, a realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna znacząco przyczynić
się do przyspieszenia tego procesu.

W dalszej części przedstawiono wybrane informacje opisowe i dane statystyczne dotyczące Nowego Dworu Mazowieckiego.

1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego:

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru położonego pomiędzy ul. Generała Thommeé a Twierdzą Modlin – zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/424/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20.05.1998 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 40 poz. 132
z dnia 29.07.1998 r.),

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obejmujący obszar Modlina położony w pasie fortyfikacji zewnętrznych Modlina Twierdzy – zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/193/2000 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24.02.2000 r. (opublikowany w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 43 poz. 403 z dnia 12.04.2000 r.),

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Modlin Górka – zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/341/2001 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08.02.2001 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 74 poz. 757 z dnia 21.04.2001r.),

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Kępy Nowodworskiej – zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 07.04.2004 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 167 poz. 4289 z dnia 08.07.2004 r.),

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (pozostały obszar nie objęty innymi planami zagospodarowania przestrzennego)
– zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29.12.2003 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 45 poz. 1263 z dnia 03.03.2004r.).

W obszarze, dla którego został uchwalony ostatni z wymienionych planów znajdują
się wszystkie tereny objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Znajdują się tam obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody:

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43
z późniejszymi zmianami, a ostatnio Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 57
z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 188, poz. 306).

Na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszar chronionego krajobrazu obejmuje:

· tereny międzywala Wisły od południowej granicy miasta do ujścia Narwi,

· tereny tarasu zalewowego Narwi na prawym i na lewym brzegu,

· tereny wokół twierdzy w Modlinie pomiędzy zewnętrznym pasem fortyfikacji a drogą Zakroczym – Nowy Dwór Maz.

W granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – poza terenami,
na których obowiązują ogólne ustalenia ochronne – wyróżniona jest strefa szczególnej ochrony ekologicznej. Dotyczy to: doliny Narwi do rejonu wschodniej granicy miasta, doliny Wisły od południowych granic miasta do Mostu por. Pancera (tzw. dawnego) oraz od Mostu Obrońców Modlina 1939 r. (tzw. nowego) w dół rzeki.
W dolinie Wisły znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pn. Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - ostoja ptaków o znaczeniu europejskim, ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr. 299, poz. 2313). Na terenie tego obszaru leżą rezerwaty wiślane m.in.: „Wikliny Wiślane” (przylega do granic Miasta w dolinie Wisły od zachodu), „Kępy Kazuńskie” (o łącznej powierzchni 544,28 ha, z czego 111,74 ha znajduje się w granicach Nowego Dworu, a pozostała część należy do gminy Czosnów i Jabłonna). Oba wymienione rezerwaty zostały ustanowione Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 166 poz. 1224 z 31 grudnia 1998 r.).
Na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się jeden z obiektów Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Forty Modlińskie” zwany kazamatami, które sąsiadują od północy z Twierdzą Modlin.
Na teren miasta Nowego Dworu Mazowieckiego sięga otulina Kampinoskiego Parku Narodowego. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 132 poz. 876 z dnia 28 października 1997 r.) granica otuliny biegnie od Wyszogrodu „północno-wschodnią granicą rzeki Wisły”
aż do m. st. Warszawy. Dnia 15 października 1997 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydał zarządzenie Nr 130 w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego. W wytycznych wynikających z Planu Ochrony
do zagospodarowania przestrzennego miast i gmin nie sformułowano specjalnych wytycznych dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Planuje się stworzyć park krajobrazowy pn. Wiślańsko - Narwiański Park Krajobrazowy, położony w dolinach Wisły i Narwi, między innymi na terenach gmin Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Zakroczym.

Rozważane jest również ustanowienie obszaru ochrony chrząszcza zgniotka na terenie powiatów Nowodworskiego i Legionowskiego o planowanej powierzchni  50,5 ha.
Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego znajdują się następujące pomniki przyrody:
	Nr rejestru
	· Określenie położenia

· Podstawa prawna
	Rodzaj obiektu
	Obwód/wysokość

	1
	2
	3
	4

	230
	· Przy moście na Narwi

· Dz. Urz. R.N. m. st. Warszawy Nr 21 poz. 505 z 27.12.1973 r., 

poza ustaleniami planu
	Topola czarna
	500 cm / 16 m

	344
	Ulica Paderewskiego 5, obok zabudowań mieszkalnych

Dz. Urz. R.N. m. st. Warszawy Nr 19 poz. 105 z 15.09.1976 r., 
	2 dęby szypułkowe
	310 cm / 25 m

240 cm / 18 m

	416
	· Ulica Łęczna 24

· Dz. Urz. R.N. m. st. Warszawy Nr 22 poz. 125z 20.12.1976 r.
	Dąb szypułkowy zwany „Michałem”
	400 cm / 20 m

	1079
	Przy drodze Gałachy – Twierdza, obok ogrodzenia starego cmentarza

Dz. Urz. Woj. Stoł. Warszawskiego Nr 1 poz. 18 z 02.02.1987 r.
	Topola biała
	520 cm / 30 m

	1100
	Na pastwisku Z. Szlagowskiego przy drodze biegnącej wzdłuż wału wiślanego

Dz. Urz. Woj. Stoł. Warszawskiego Nr 23 poz. 252 z 21.10.1998 r.
	Dąb szypułkowy
	375 cm / 22 m


W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92 poz. 1029) jako chronione wskazano między innymi:

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion 
i Potamogetonion) – poz. 21,

zalewane muliste brzegi rzek (Bidentetalia tripartiti) – poz. 25,

łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) – poz. 84.

Te trzy wyżej wymienione siedliska występują na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego na terasie zalewowym i w międzywalu Wisły.

Ochronie podlegają także:

· ponadlokalne korytarze ekologiczne:

Dolina Wisły i dolina Narwi jako korytarze ekologiczne o randze krajowej, których szczególną wartością jest awifauna oraz unikatowe walory ornitologiczne.

W koncepcji krajowej sieci ekologicznej Econet-Polska nowodworskie odcinki doliny Wisły i Narwi stanowią – wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym – węzłowy obszar o znaczeniu międzynarodowym oznaczonym symbolem 20M,

· lokalne korytarze ekologiczne, na które składają się: 

ciąg terenów od tarasu zalewowego Wisły na południu w rejonie Wólki Górskiej (starorzecze ciągnące się od wału przeciwpowodziowego do drogi Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki) poprzez lasy: Boża Wola i Księża Góra do doliny Narwi,

połączenie doliny Wisły i Narwi z terenami otwartymi lotniska (poprzez obszar chronionego krajobrazu obrzeża twierdzy Modlin).

Obiekty i obszary objęte ścisłą ochroną konserwatorską wpisane do rejestru zabytków:

Fort „Narew”. 1830 r., nr rejestru 988,

Twierdza Modlin, twierdza, murowana, początek XIX wieku, rozbudowana 1833-40, 1908, 1910, nr rejestru: 1062/60,

Spichrz, budynek murowany, I poł. XIX wieku, arch. J. Gay, wraz z terenem przyległym, nr rejestru: 1063/66,

Zespół urbanistyczny XVII/XIX w., nr rejestru: 1067/740,

ul. Warszawska 1 – kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, murowany, 1792, rozbudowany po 1980; nr rejestru 1068,

dawna austeria, ul. Kościuszki 2, nr rejestru 1541,

budynek przy ul. Kościuszki 5, nr rejestru 1515,

budynek przy ul. Mickiewicza 4, nr rejestru 1354,

willa przy ul. Paderewskiego 9, nr rejestru 1278,

cmentarz, nr rejestru 1325,

cmentarz garnizonowy twierdzy Modlin, nr rejestru 1326.

Granice obszaru strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczono na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekty i obszary objęte pośrednią ochroną konserwatorską, stanowiące lokalne wartości kulturowe:

ul. Daszyńskiego 18 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,

ul. Kościuszki 1 – budynek mieszkalny murowany, I poł. XIX wieku, przebudowany 1892 (d. Austerii),

ul. Kościuszki 5 – budynek mieszkalny murowany, początek XX wieku,

ul. Wybickiego 4 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,

ul. Wybickiego 10 – budynek mieszkalny drewniany (otynkowany), początek XX wieku,

ul. Mieszka I – budynek mieszkalny murowany, początek XX wieku (PKP – 13),

ul. Mieszka I – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku (PKP – 15),

Zespół budynków murowanych PKP:

Budynek stacji,

Budynek gospodarczy,

Wieża ciśnień,

ul. Mieszka I  24 – budynek mieszkalny drewniany, I ćw. XX wieku,

ul. Mieszka I  50 – budynek mieszkalny drewniany, lata 20-te XX wieku,

ul. Okrzei 1 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,

ul. Paderewskiego 9 – willa drewniana, koniec XIX wieku,

ul. Paderewskiego 17 – budynek mieszkalny drewniany w typie dworku, II poł. XIX wieku,

ul. Sukienna (d. Stalla) 20 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,

ul. Sukienna 28 – budynek mieszkalny drewniany otynk., początek XX wieku,

ul. Sukienna 48 – budynek mieszkalny drewniany – początek XX wieku,

ul. Warszawska 1 – plebania murowana, I ćw. XX wieku,

ul. Warszawska 4 (Łukaszewskiego) – budynek mieszkalny murowany, I ćw. XX wieku (d. przedszkole),

ul. Warszawska 18 – budynek mieszkalny drewniany, początek XX wieku,

ul. Kopernika 21 – budynek mieszkalny,

ul. Kościuszki 13 – budynek mieszkalny,

ul. Lotników 20 – budynek mieszkalny,

ul. Wybickiego 18 – budynek mieszkalny,

ul. Mazowiecka 21 – budynek mieszkalny,

ul. Sukienna 26, 60 – budynek mieszkalny,

kościół św. Michała,

cmentarz garnizonowy,

cmentarz parafialny,

cmentarz żydowski,

cmentarz ewangelicki,

zespół budynków koszarowych przy ul. Paderewskiego 3a i 3b.
Granicę obszaru strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej wyznaczono na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze stanowiska archeologicznego o numerze ewid. 52-63/18 obejmującego teren średniowiecznego grodu oraz na obszarze konserwatorskiej strefy obserwacji archeologicznych (w granicach strefy ochrony układu urbanistycznego miasta XVIII-wiecznego), obejmującej nawarstwienia kulturowe związane z powstaniem i rozwojem miasta – wyznaczonych na rysunku planu, przy podejmowaniu wszelkich działań inwestycyjnych związanych z robotami ziemnymi obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt). planowane i uzgodnione inwestycje (na etapie robót ziemnych) muszą być prowadzone przy stałym udziale archeologa. Szczegółowy zakres prac archeologicznych ustala WKZ na etapie uzgadniania projektu decyzji wzizt.

W odniesieniu do ochrony systemu fortyfikacji Twierdzy Modlin jako „parku kulturowego” przyjmuje się podział terenu Twierdzy na 4 strefy ochrony konserwatorskiej w zależności 
od stopnia zachowania historycznych struktur twierdzy:

I STREFA – obejmuje czytelnie zachowane, historyczne struktury przestrzenne twierdzy obejmujące ciągi i zespoły budowli ziemnych, murowanych i drewnianych, z ewentualną zielenią forteczną, drogami fortecznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej itp.

Strefa I obejmuje obwód zewnętrzny, obwód wewnętrzny, zespół koszarowy budynków oficerskich między obwodami.

W obwodzie zewnętrznym jest zachowany: pełen narys umocnień ziemnych, z podziałem na 6 frontów (Parysowski, Księcia Warszawskiego, Borodino, Św. Jerzego, Połtawski 
i Ostrołęcki). W obwodzie wału twierdzy wyróżniają się 3 zespoły bastionowe tworzące korony: Utracką, Środkową, Modlińską. Na przedpolu wału głównego zachowały 
się raweliny i lunety, również mur Carnota (1832-41) oraz większość obiektów architektonicznych, wśród których wyróżniają się: bramy: Saperska (1837-39), Korony Utrackiej (1836-37), Zakroczymska (1833-41), Ledóchowskiego (1832-41), Północna (1832-41), Szulca (1832-41) i Ostrołęcka (1836), Działobitnia Napoleońska (1811-12), grzybkowe reduty (1834-37) i (1833-37) oraz półokrągłe działobitnie (1834-37).

W obwodzie wewnętrznym zachowany jest pełen narys umocnień ziemnych złożony 
z 5 bastionów i rawelinu. Wśród zachowanych w większości obiektów architektonicznych wyróżniają się: bramy – Poniatowskiego (1811-12), Północy (1811-12), Dąbrowskiego (1837) oraz Działobitnia Dehna (1839) oraz unikatowy budynek koszar obronnych 
(1864-70) o długości 2300 m, dostosowany ukształtowaniem do ziemnego obwodu obronnego (zachowana wieża ciśnień i inne obiekty na dziedzińcu koszar).

Przed rawelinem obwodu wewnętrznego zachowany zespół oficerskich budynków koszarowych z przełomu XIX i XX wieku.

II STREFA – obejmuje obszary, na których historyczne struktury (obejmujące również drogi forteczne, urządzenia infrastruktury technicznej itp.) zachowały się częściowo 
lub szczątkowo w układach rozproszonych, bez pierwotnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, jak też obszary i otwarte wnętrza przylegające do zewnętrznego obwodu twierdzy.
III STREFA – obejmuje obszary, na których historyczne struktury twierdzy 
nie zachowały się w całości.
IV STREFA – obejmuje obszary byłej esplanady. 

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DROGI

Długość dróg gminnych wynosi ok. 50,9 km, z czego dróg utwardzonych jest ok. 45,2 km, a dróg gruntowych ok. 5,7 km. Przez miasto przebiegają również drogi powiatowe o łącznej długości ok. 3 km oraz drogi wojewódzkie nr 630 i 631.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Miasto jest zaopatrywane w wodę z 9 studni głębinowych: 3 studnie w SUW „Warszawska”, 3 studnie ASUW Modlin Górka „Wisła” (w kwietniu zakończyliśmy budowę nowej studnię), 3 studnie Twierdza Modlin. 

Ogólna długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej wynosi 53,5 km, w tym ok. 7,5 km w Twierdzy Modlin, do sieci wodociągowej podłączonych jest 1.801 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, ok. 26.268 osób korzysta z sieci wodociągowej.

ODPROWADZANIE I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW

Miejska oczyszczalnia ścieków „Południe” została uruchomiona w 1994 r. Jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego o maksymalnej dobowej przepustowości 7.000 m3/d. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 53 km, w tym ok. 12 km w Twierdzy Modlin, ok. 1.018 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej, ok. 21.805 osób ma możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej.
SIEĆ GAZOWA I ELEKTROENERGETYCZNA

Długość sieci gazowej ogółem wynosi ok. 31,8 km, z czego sieć przesyłowa to ok. 6,6 km, a sieć rozdzielcza – ok. 25,2 km. Ok. 1.000 budynków jest podłączonych do sieci gazowej, a ponad 3.900 gospodarstw domowych jest odbiorcami gazu. Ponad 8.300 gospodarstw domowych jest odbiorcami energii elektrycznej o niskim napięciu.

CIEPŁOWNICTWO

Źródłem ciepła dla Miasta jest ciepłownia centralna przy ul. Przemysłowej 1. Jej moc wynosi ok. 64 MW. Długość sieci ciepłowniczej wynosi 27.01 km, w tym 16,15 km sieci preizolowanych. Stan techniczny sieci jest przeciętnie dobry. Dostęp do sieci cieplowniczej ma ok. 70 % mieszkańców prawobrzeżnej części miasta (dzialnica Modlin-Twierdza posiada własną ciepłownię, a dzialnica Modlin-Górka nie jest włączona do miejskiego systemu cieplnego).

ODPADY STAŁE

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki korzysta z międzygminnego wysypiska odpadów 
w sąsiedniej gminie Zakroczym. Na terenie Miasta usługi związane z odbiorem odpadów stałych świadczy Miejski Zakład Oczyszczania (gminna jednostka organizacyjna) 
oraz prywatne firmy. Większość odpadów komunalnych jest poddawana segregacji. 

Odpady z terenu gminy - 2006 r.
Rodzaje najczęściej wytwarzanych odpadów na terenie gminy w 2006 r.:
- szkło – 19,9 ton

- papier – 163,9 ton

- tworzywa – 42,37 ton

- wielkogabarytowe – 23 ton
- metal – 1,8 ton

- zielone – 8 ton
- drewno – 1,68 ton
Odpady z terenu gminy - 2007 r.
Rodzaje najczęściej wytwarzanych odpadów na terenie gminy w 2007 r.:
- niesegregowane - 9040,75 ton
- szkło – 50,75 ton
- papier – 247,62 ton

- tworzywa – 50,772 ton
- biodegradowalne – 102,00 ton
- metal – 0,622 ton
- zużyty sprzęt – 1,013 ton
- drewno – 1,766 ton
Odpady z terenu gminy - 2008 r.
Rodzaje najczęściej wytwarzanych odpadów na terenie gminy w 2008 r.:
- niesegregowane - 10609,11 ton
- szkło – 64,02 ton
- papier – 205,18 ton

- tworzywa – 119,44 ton
- biodegradowalne – 22,54 ton
- metal – 1,31 ton
- zużyty sprzęt – 5 ton
MIESZKALNICTWO

W 2008 r. w Mieście było ok. 9.900 mieszkań, z czego trochę ponad 1.400 były to zasoby komunalne. Pozostałe mieszkania to w większości zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej 
(ok. 3.200),  Zespołu Zarządców Nieruchomości (ok. 3.100) oraz prywatnych właścicieli.

Zbiorcze zestawienie danych za lata 2004-2008.

	Lp.
	NAZWA
	2004 r.
	2005 r.
	2006 r.
	2007 r.
	2008 r.

	1
	Wodociągi-dł. czynnej sieci rozdzielczej (km)
	43,7
	51,2
	52,9
	53,0
	53,5

	2
	Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoby)
	25.942
	26.329
	26.315
	26.286
	26.268

	3
	% mieszkańców mających dostęp do sieci wodociągowej
	94 %
	95,6 %
	95,6 %
	95,6 %
	95,6 %

	4
	Kanalizacja – dł. czynnej sieci kanalizacyjnej
	35,5
	49,6
	52,3
	52,8
	53,0

	5
	Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoby)
	16.466
	21.648
	21.818
	21.820
	21.805

	6
	% mieszkańców mających dostęp do sieci kanalizacyjnej
	59,9 %
	78,6 %
	79,3 %
	79,4 %
	79,4 %

	7
	Liczba mieszkań ogółem
	9.669
	9.707
	b.d.
	9.820
	b.d.

	8
	Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy (szt.)
	685
	1.891
	1.706
	1.566
	1.430


2. GOSPODARKA

Na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki prowadzi obecnie działalność ok. 3.000 podmiotów gospodarczych, z czego działa ok. 260 zakładów przemysłowych (w tym przetwórstwo przemysłowe), ok. 1.100 punktów handlowych, ok. 60 zakładów gastronomicznych, ok. 1000 firm usługowych, ok. 200 firm transportowych oraz ponad 200 pozostałych.

W poniższej tabeli ujęto w układzie dynamicznym zmiany zachodzące w ostatnich latach w odniesieniu do podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON oraz dynamikę zmian zachodzących wśród osób pracujących i bezrobotnych.

Zbiorcze zestawienie danych za lata 2006-2007.

	L.p.
	NAZWA
	2006 r.
	2007 r.

	1
	Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (szt.), w tym:
	2.986
	2.995

	2
	Sektor publiczny (szt.)
	145
	144

	3
	Sektor prywatny (szt.)
	2.841
	2.851

	4
	Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, w tym:
	553
	577

	5
	- spółki handlowe, w tym:
	113
	123

	6
	- spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
	16
	19

	7
	- spółki cywilne
	215
	221

	8
	- spółdzielnie
	12
	12

	9
	- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
	36
	40

	10
	Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
	2.433
	2.418


3. SFERA SPOŁECZNA

DEMOGRAFIA

Liczba ludności Nowego Dworu Mazowieckiego

	Rok
	liczba ludności

	2001
	27.722*

	2002
	27.684

	2003
	27.594

	2004
	27.544

	2005
	27.538

	2006
	27.502

	2007
	27.419


*Wzrost liczby mieszkańców w roku 2001 związany jest 
z przyłączeniem do granic administracyjnych miasta wsi Okunin.

Liczba mieszkańców wg ekonomicznych grup wieku

	rok
	w wieku przedprodukcyjnym
	w wieku produkcyjnym
	w wieku poprodukcyjnym

	2001
	6.209
	18.500
	3.014

	2002
	5.960
	18.629
	3.095

	2003
	5.724
	18.711
	3.159

	2004
	5.546
	18.777
	3.192

	2005
	5.434
	18.889
	3.268

	2006
	5.284
	18.879
	3.339

	2007
	5.203
	18.731
	3.485


Procentowy udział mieszkańców w wieku produkcyjnym

	rok
	ogólna liczba mieszkańców
	w wieku produkcyjnym
	% mieszkańców w wieku produkcyjnym

	2001
	27.722
	18.500
	66,73

	2002
	27.684
	18.629
	67,29

	2003
	27.594
	18.711
	67,81

	2004
	27.544
	18.777
	68,17

	2005
	27.538
	18.889
	68,59

	2006
	27.502
	18.879
	68,65

	2007
	27.419
	18.731
	68,31


Tendencje przedstawione powyżej odzwierciedla tzw. wskaźnik obciążenia ekonomicznego (liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym).

Wskaźnik obciążenia ekonomicznego

	Ludność w wieku
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Produkcyjnym
	18.500
	18.629
	18.711
	18.777
	18.889
	18.879
	18.731

	Nieprodukcyjnym
	9.223
	9.055
	8.883
	8.738
	8.702
	8.623
	8.688

	Razem
	27.723
	27.684
	27.594
	27.515
	27.591
	27.502
	27.419

	Wskaźnik obciążenia ekonomicznego
	49,85
	48,61
	47,47
	46,54
	46,07
	45,68
	46,38



Wskaźnik obciążenia ekonomicznego spada aż do roku 2006, a w roku 2007 nieznacznie rośnie o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. 

Przyrost naturalny
	Rok
	Urodzenia
	Zgony
	Przyrost naturalny

	2001
	255
	205
	50

	2002
	294
	240
	54

	2003
	265
	238
	27

	2004
	240
	218
	22

	2005
	260
	222
	38

	2006
	274
	240
	34

	2007
	287
	258
	29


WYKSZTAŁCENIE

Wykształcenie - na podstawie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r.

Ludność według wykształcenia*

	wyższe
	policealne
	średnie
	zasadnicze zawodowe
	podstawowe

	2.664
	944
	8.301
	4.699
	5.756


*Powyższe dane dotyczą mieszkańców w wieku 13 lat i więcej. 

Wykształcenie dorosłych mieszkańców*

	Wykształcenie
	wyższe
	policealne
	średnie
	zasadnicze zawodowe
	podstawowe
	podstawowe nieukończone i bez wykształcenia
	nieustalone

	Ogółem
	20259
	2.664
	944
	7.974
	4.510
	3.438
	227
	502


*Powyższa tabela przedstawia poziom wykształcenia mieszkańców powyżej 19-ego roku życia.

Wykształcenie mieszkańców wg grup wiekowych

	
	ogółem
	wyższe
	policealne
	średnie
	zasadnicze zawodowe
	podstawowe ukończone
	podstawowe nieukończone

i bez wykształcenia
	nieustalone

	ogółem
	23.433
	2.664
	944
	8.301
	4.699
	5.756
	540
	529

	19 i mniej
	3.174
	brak
	brak
	327
	189
	2.318
	313
	27

	20-29
	4.756
	797
	190
	2.219
	946
	453
	14
	137

	30-39
	3.479
	659
	183
	1.395
	864
	258
	12
	108

	40-49
	4.738
	597
	312
	1.944
	1.284
	476
	13
	112

	50-59
	3.546
	371
	175
	1.306
	938
	685
	13
	58

	60-64
	1.078
	96
	46
	353
	190
	357
	11
	25

	65 i więcej
	2.662
	144
	38
	757
	288
	1.209
	164
	62

	kobiety
	11.107
	1.338
	218
	3.736
	2.826
	2.503
	228
	259

	mężczyźni
	12.326
	1.326
	726
	4.566
	1.873
	3.253
	312
	270


BEZROBOCIE

Stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	21,3%
	20,0%
	16,4%
	10,8%
	7,7%


Poniższe dane dotyczą zjawiska bezrobocia na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Bezrobotni wg wykształcenia
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Wykształcenie
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K

	Wyższe
	83
	25
	58
	153
	42
	111
	169
	51
	118
	140
	46
	94
	125
	46
	79
	108
	32
	76

	Policealne 

i średnie zawodowe
	456
	179
	277
	990
	375
	615
	896
	372
	524
	752
	282
	470
	502
	202
	300
	431
	165
	266


	Średnie ogólnokształcące
	131
	28
	103
	299
	75
	224
	324
	92
	232
	300
	89
	211
	205
	54
	151
	191
	53
	138

	Zasadnicze zawodowe
	699
	409
	290
	1931
	1208
	723
	1681
	1031
	650
	1336
	783
	553
	866
	478
	388
	595
	320
	275

	Podstawowe i niepełne/

gimnazjalne 

i poniżej
	631
	306
	325
	1637
	938
	699
	1574
	879
	695
	1298
	692
	606
	804
	402
	402
	641
	326
	315


Bezrobotni wg wieku

	rok
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	wiek
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K
	ogółem
	M
	K

	18-24
	480
	221
	259
	1096
	549
	547
	970
	475
	495
	705
	328
	377
	370
	147
	223
	335
	149
	186

	25-34
	506
	237
	269
	1293
	598
	695
	1220
	534
	686
	998
	403
	595
	669
	248
	421
	564
	200
	364

	35-44
	389
	148
	241
	1014
	526
	488
	895
	465
	430
	724
	347
	377
	431
	189
	242
	352
	137
	215

	45-54
	542
	282
	260
	1325
	751
	574
	1232
	707
	525
	1063
	575
	488
	722
	372
	350
	487
	244
	243

	55-59
	72
	48
	24
	243
	170
	73
	286
	203
	83
	299
	202
	97
	270
	186
	84
	192
	130
	62

	60-64
	11
	11
	0
	36
	36
	0
	41
	41
	0
	37
	37
	0
	40
	40
	0
	36
	36
	0


Bezrobotni wg stażu pracy

	Rok
	2003
	         2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Staż pracy
	ogółem
	M.
	K
	ogółem
	M.
	K
	ogółem
	M.
	K
	ogółem
	M.
	K
	ogółem
	M.
	K
	ogółem
	M.
	K

	do 1 roku
	254
	114
	140
	565
	248
	317
	562
	266
	296
	456
	194
	262
	228
	66
	162
	208
	83
	125

	1-5 lat
	333
	150
	183
	955
	510
	445
	829
	433
	396
	686
	318
	368
	451
	193
	258
	419
	178
	241

	5-10 lat
	314
	148
	166
	759
	396
	363
	703
	362
	341
	584
	274
	310
	977
	766
	211
	317
	140
	177

	10-20 lat
	363
	163
	200
	955
	494
	461
	850
	443
	407
	708
	370
	338
	450
	220
	230
	323
	146
	177

	20-30 lat
	266
	153
	113
	645
	433
	212
	550
	371
	179
	469
	292
	177
	339
	224
	115
	234
	145
	89

	30 lat 

i więcej
	59
	56
	3
	116
	109
	7
	118
	104
	14
	120
	105
	15
	97
	79
	18
	78
	64
	14

	bez stażu
	411
	163
	248
	1015
	448
	567
	1032
	446
	586
	803
	339
	464
	500
	174
	326
	387
	140
	247


Udział mieszkańców długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

	Nazwa / Rok 
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Liczba mieszkańców długotrwale bezrobotnych                           w Nowym Dworze Mazowieckim
	1182
	1015
	944
	774
	434

	Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
	18.711
	18.777
	18.889
	18.879
	18.731

	Wskaźnik %
	6,32
	5,41
	5,00
	4,1
	2,32


OPIEKA SPOŁECZNA

Dane dotyczą pomocy udzielonej mieszkańcom miasta w ramach działania Ośrodka Pomocy Społecznej (zarówno ze środków budżetu państwa, jak i środków własnych gminy) w roku 2008.

W ramach zadań zleconych świadczenia otrzymały 232 osoby z 244 rodzin na kwotę 745.899 zł:

· zasiłki stałe - 213 osób otrzymało 1911 świadczeń na kwotę 643.735 zł,

· 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi objęte były specjalistycznymi usługami opiekuńczymi przez dwie pielęgniarki i psychologa – 102.164 zł. 

Zadania własne objęły 1.031 osób z 753 rodzin na kwotę 1.648.125 zł:
· 271 dzieci ze 154 rodzin miało wykupione obiady (33.223) na kwotę 160.163 zł, w tym 132.661 zł dotacja rządowa, 27.502 zł gmina,
· 131 osób korzystało z obiadów w stołówce –  28.482 obiady na kwotę 88.991 zł (3,12 zł - cena obiadu),

· 57 osób korzystało z usług opiekuńczych świadczonych przez 10 opiekunek; koszt usług wyniósł 343.337 zł (17.342 godzin).

· 337 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne (833) na kwotę  221.519 zł,

· 366 osób otrzymało zasiłki celowe i pomoc rzeczową na kwotę 603.370 zł,

· sprawiono 2 pogrzeby na kwotę 2.146 zł,

· 1 rodzina otrzymała pomoc finansową z tytułu zdarzenia losowego (pożar) – 1.000 zł,

· 9 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej miało dopłaty do swojego pobytu w kwocie 108.927 zł. 

· 217 osób otrzymało zasiłki okresowe (801 świadczeń) na kwotę 227.599 zł, 211.848 zł - dotacja wojewody; 15.751 – środki własne.

Ośrodek prowadzi ośrodek wsparcia w postaci stołówki (131 osób) i świetlicy dla osób korzystających ze stołówki (30 osób) oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi (23 osoby). Pomoc ta jest przeznaczona tylko dla najuboższych mających problemy z samodzielnym przygotowaniem posiłku. Ośrodek wsparcia świadczy usługi opiekuńcze dla osób wiekowych i niepełnosprawnych także intelektualnie oraz zaburzonych psychicznie. Celem działań jest jak najdłuższe utrzymanie tych osób w swoim środowisku zamieszkania w maksymalnie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej unikając jak najdłużej umieszczania w domu pomocy społecznej. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka to: zakup żywności (13.999 zł), materiały i wyposażenie (4.998 zł), utrzymanie budynku (46.275 zł) – razem 65.272 zł.
Wielkość przeciętnej rodziny to 2,3 osoby. Po odliczeniu osób samotnie gospodarujących (362), rodzina liczy ok. 3,5 osoby. Rodzin z dziećmi jest 320 (1.271 osób). Wielkość tej rodziny to przeciętnie 4 osoby. 
Rodzin wielodzietnych jest 46, liczące przeciętnie po 6,5 osoby. Rodzin niepełnych jest 186 (592 osoby). Skład tej rodziny to matka z dziećmi; 79 rodzin z jednym dzieckiem, 60 z dwójką dzieci, 32 z trójką, 15 rodzin posiada czworo lub więcej dzieci. 236 to rodziny, gdzie podstawowym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta. Żyje w nich 431 osób, 135 to jednoosobowe gospodarstwa.

Główne przyczyny przyznawania pomocy:

· ubóstwo - 385 rodzin (939 osób) – ok. 47 % (brak stałych dochodów lub w wysokości poniżej ustawowego kryterium).

· bezrobocie - 331 rodzin (923 osoby) - 37,5 %,
· choroba długotrwała - 335 rodzin (612 osób)- 40,7 %,
· niepełnosprawność - 404 rodziny (723 osoby) - 49 %,
· bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 191 rodzin (664 osoby) – 23%
· rodziny niepełne stanowią 58% (186) wszystkich rodzin posiadających dzieci (żyje w nich 592 osoby)
· alkoholizm - ok. 60 % rodzin ma problemy finansowe i inne z tytułu nadużywania alkoholu przez jej członków.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedynym podmiotem realizującym świadczenia rodzinne. W ciągu roku 2008 r. wypłacił:

· 21.156 zasiłków rodzinnych dla 1.221 rodzin na kwotę – 1.260.335.00 zł oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę –  1.190.995 zł, w tym:

· z tytułu urodzenia dziecka 146 świadczeń na kwotę 146.000 zł,

· urlop wychowawczy 926 świadczeń, na kwotę – 362.055,00  zł,

· kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 1176 św. – 90.100,00 zł,

· podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania –869 św. – 45.090,00 zł.
· Podatek dla rodzin wielodzietnych – 2.849 św. – 227 920,00
· rozpoczęcie roku szkolnego 983 osób =  98.300,00 zł.

· zasiłek pielęgnacyjny – 6399 św. na kwotę 979.047,00
· świadczenie pielęgnacyjne (opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym) – 716 św. na kwotę 300.482,00 zł.

· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 333 św. – 333 000,00 zł
· składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od zasiłków - 693 św. na kwotę 74.215,00 zł.
· zaliczka alimentacyjna dla 135 rodzin – 2.099 św. – 455.592,00
· fundusz alimentacyjny dla 134 rodzin – 605 św. na kwotę – 181.850,00 zł.

Ogółem wydano: 

na zasiłki – 4.775.516,00 zł.

na koszty obsługi – 184.584,58 zł Wojewoda




90.745,00 zł. Gmina

razem: 5.050.845,58 zł.

BEZPIECZEŃSTWO

Najczęściej występujące zdarzenia przestępcze w okresie roku 2008 oraz efekty ich zwalczania na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
	Dane
	Wszczęte postępowania
	Przestępstwa stwierdzone
	Wskaźnik skuteczności

	
	2007
	2008
	Dynamika
	2007
	2008
	Dynamika
	2007
	2008

	Ogólne


	1072
	1139
	106,3 %
	1044
	1033
	98,9 %
	63,4
	59,3

	Kryminalne

	793
	816
	102,9 %
	742
	738
	99,5 %
	50,2
	44,0

	Kradzież mienia
	180
	190
	105,6 %
	182
	189
	103,8 %
	18,0
	21,2

	Kradzieże pojazdów
	15
	15
	100,0 %
	14
	15
	107,1 %
	18,8
	20,0

	Rozbój, wymuszanie
	34
	28
	82,4 %
	28
	25
	89,3 %
	42,9
	62,5

	Kradzież z włamaniem
	119
	169
	142,0 %
	120
	170
	141,7 %
	9,8
	17,0

	Uszkodzenie mienia
	67
	93
	138,8 %
	73
	88
	120,5 %
	32,9
	28,4

	Przestępstwa gospodarcze
	83
	78
	94,0 %
	107
	86
	80,4 %
	95,3
	95,3

	Przestępstwa narkotykowe
	17
	25
	147,1 %
	55
	36
	65,5 %
	98,2 
	97,2


	                                        Rok    
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem
	2178
	1288
	1230
	1154
	1044

	Liczba czynów nieletnich
	37
	52
	37
	343
	50


Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem i czynów nieletnich w poszczególnych latach.

W minionych latach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego działały dwie dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Ich członkowie „specjalizowali się” głównie 
w wymuszeniach rozbójniczych (haracze), ale również popełniali inne groźne przestępstwa. Dochodziło również do porachunków między tymi grupami przy użyciu różnych środków (w tym broni palnej i materiałów wybuchowych). Czynności przeprowadzone przez policjantów Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim doprowadziły do rozbicia tych grup. Większość ich członków trafiła do zakładów karnych. Przywódcy grup zostali skazani na długoletnie kary więzienia. Niestety nie wszyscy. Niewykluczone, że ponownie może dojść do porachunków. W porównaniu jednak z tamtym okresem sytuacja na terenie Miasta poprawiła się, na co wskazują dane z ostatniego okresu.

 Do podstawowych czynników wpływających na przestępczość na terenie miasta należy zaliczyć:

· bezpośrednia bliskość Warszawy;

· migracja ludności (miasto staje się tzw. „sypialnią”);

· natężenie ruchu drogowego (szczególnie tranzyt samochodów ciężarowych).

Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przestępstwa przeciwko mieniu. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. na ogólną liczbę 1033 przestępstw stwierdzonych 487 to przestępstwa przeciwko mieniu. W analogicznym okresie roku 2007 sytuacja przedstawiała się następująco: 1044 przestępstwa stwierdzone z tego 417 przestępstw przeciwko mieniu.
W kategorii przestępstw kryminalnych nastąpił wzrost liczby spraw wszczętych z 793 w roku 2007 na 816 w roku 2008. Jednakże zmalała liczba przestępstw stwierdzonych z liczby 742 w roku 2007 do liczby 738 w roku 2008. Dynamika w przestępstwach stwierdzonych kryminalnych wyniosła 99,5%.

Na takim samym poziomie, co w roku 2007 pozostała ilość spraw wszczętych w kategorii kradzieży pojazdu. W przypadku natomiast przestępstw stwierdzonych wskaźnik dynamiki wynosi 107,1%.
W kategorii przestępczości rozbójniczej ilość spraw wszczętych zmalała z 34 w roku 2007 na 28 w roku 2008, co daje wskaźnik dynamiki 82,4%. Z kolei ilość przestępstw stwierdzonych przedstawia się następująco: 28 w roku 2007, 25 w roku 2008, co daj wskaźnik dynamiki 89,3%.

W kategorii przestępstw kradzieży z włamaniem w roku 2007 odnotowano ilość 119 postępowań wszczętych natomiast w przypadku roku 2008 ilość 169. Dynamika wówczas wyniosła 142%. Jeżeli chodzi o przestępstwa stwierdzone to nastąpił ich wzrost ze 120 w roku 2007 na 170 w roku 2008.
Wzrosła liczba wszczętych postępowań w kategorii przestępczości narkotykowej z 17 w roku 2007 do 25 w roku 2008, co daje dynamikę na poziomie 147,1%. Przestępstw stwierdzonych w roku 2007 odnotowano w ilości 55, natomiast w roku 2008 w ilości 26, wskaźnik dynamiki wyniósł 65,5%.
Reasumując należy stwierdzić, że stan poczucia bezpieczeństwa w Nowym Dworze Mazowieckim należy uznać za lepszy w porównaniu do wskaźników z lat poprzednich. 

Wspólne działania władz Miasta i Policji prowadzą do poprawy stanu bezpieczeństwa, należy jednak w dalszym ciągu dążyć do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz podjąć działania w celu zwiększenia zaufania z ich strony do Policji i jej poczynań.
4. ANALIZA SWOT

Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze czynniki wpływające na rozwój Miasta (opracowano na podstawie analizy SWOT wykonanej w trakcie prac nad Strategią Rozwoju Miasta)

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	· Dogodne położenie geograficzne Miasta

· Środowisko przyrodnicze sprzyjające rekreacji i wypoczynkowi – położenie 
w widłach dwóch rzek – Narwi i Wisły; dobre warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarskich

· Bogata historia Miasta i istniejące atrakcje turystyczne (m. in. twierdza Modlin)

· Zróżnicowana infrastruktura (lotnisko, kolej, układ dróg – bardzo dobre połączenia drogowe z Warszawą)

· Rozwinięta miejska infrastruktura techniczna

· Istniejące obiekty sportowe – możliwość organizowania imprez masowych (stadion, hala sportowa)

· Duża ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe

· Dużo wolnych obiektów i terenów 
do zagospodarowania

· Ciepłownia i oczyszczalnia ścieków zabezpieczająca potrzeby Miasta

· Własne organa utrzymania porządku 
i ścigania (Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sąd)

· Funkcjonująca jednostka Państwowej Straży Pożarnej

· Szpital funkcjonujący na terenie Miasta

· Duża liczba osób w wieku produkcyjnym chcących podjąć pracę

· Tania siła robocza w stosunku 
do Warszawy i innych bardziej rozwiniętych terenów

· Dobra obsługa finansowo-bankowa
· Rosnąca liczba miejsc pracy

· Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (budowa basenu)


	· Rozczłonkowanie – rozproszenie terenu Miasta (podzielone rzeką Narew i torami kolejowymi)

· Rozdrobnienie gruntów powodujące trudności w ich wykupie

· Niewystarczające inwestycje mieszkaniowe

· Niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych i ich niski standard

· Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

· Duża liczba niewykorzystanych budynków

· Brak własnego wysypiska śmieci

· Brak kanalizacji deszczowej

· Nierównomiernie rozbudowana infrastruktura techniczna

· Strach mieszkańców przed współpracą 
z organami ścigania

· Niedostateczna opieka nad nieletnimi

· Niewystarczająca ilość miejsc zabaw 
dla dzieci

· Słabe wyposażenie szpitala oraz miejskich służb medycznych

· Utrudniony dojazd do szpitala – przejazd kolejowy

· Zły stan infrastruktury komunikacyjnej

· Brak ścieżek rowerowych

· Niebezpieczne przejazdy kolejowe (do czasu modernizacji linii kolejowej)
· Mała zasobność finansowa większości mieszkańców Miasta

· Brak zakładów pracy oferujących miejsca pracy dla specjalistów

· Odpływ wykwalifikowanej kadry technicznej

· Mała liczba podmiotów gospodarczych

· Słaba integracja środowisk biznesowych

· Brak wsparcia władz Miasta dla firm

· Profile kształcenia w szkołach niedostosowane do rynku pracy

· Degradacja obiektów i terenów zabytkowych

· Brak bazy turystyczno-hotelowej

· Niedostateczna baza żywieniowa 
i noclegowa

· Brak tanich barów

· Mała wydolność organizacji społecznych, politycznych i młodzieżowych oraz brak wzajemnej integracji

· Brak klubów młodzieżowych

· Niewystarczające wyposażenie ośrodków kultury

· Brak odpowiednio przygotowanych otwartych terenów rekreacyjnych

	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	Zainteresowanie inwestowaniem 
w pobliżu Warszawy

Dobre połączenia komunikacyjne 
z otoczeniem

Możliwość zagospodarowania terenów twierdzy Modlin i lotniska

Zasoby wojskowe po jednostkach wojskowych

Dostępność miejsc pracy w Warszawie

Łatwość dostępu do szkół średnich 
i wyższych

Dynamiczny rozwój internetu

Możliwość pozyskiwania finansowania zewnętrznego na przedsięwzięcia inwestycyjne, szkoleniowe i edukacyjne

Duża liczba ofert kulturalnych w Warszawie i okolicach 

Wzrastający popyt na atrakcyjne formy 
i miejsca rekreacji i wypoczynku

Rozwój turystyki

Włączenie Narwi i Wisły do sieci EECONET

Bliskość Puszczy Kampinoskiej

Bliskość dużych rynków zbytu

Dostępność gruntów w ościennych gminach
	Niskie dochody w sferze budżetowej

Niekorzystna polityka podatkowa państwa

Wysokie koszty utrzymania mieszkań

Zbyt drogie leki i usługi medyczne

Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne i zakaźne

Wzrost przestępczości i uzależnień wśród młodzieży

Przedłużające się pertraktacje związane 
z przejęciem mienia wojskowego – dewastacja obiektów

Brak decyzji dotyczących przyszłości twierdzy Modlin

Wysokie koszty kształcenia

Powszechność wzorców konsumpcyjnego trybu życia

Zanieczyszczenie rzek z górnego ich biegu

Drenaż pracowników przez Warszawę

Brak decyzji o rozbudowie 
(i finansowaniu inwestycji) sieci energetycznej i gazowej

Istnienie zagrożenia powodziowego

Brak koncepcji utylizacji odpadów komunalnych

Sprzedaż fragmentów twierdzy Modlin prywatnym właścicielom przez AMW bez uchwalonej koncepcji zagospodarowania

Sprzedaż obszarów przyległych do lotniska prywatnym właścicielom przez ANR bez koncepcji zagospodarowania

Duża konkurencja ze strony innych gmin w zakresie lokalizacji inwestycji

Wysokie koszty zatrudniania pracowników


III. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI   STRATEGICZNYMI

Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z celami i priorytetami zawartymi 
w najważniejszych dokumentach strategicznych dotyczących kierunków rozwoju regionalnego i lokalnego. Poniżej przedstawiono powiązania programu z poszczególnymi dokumentami strategicznymi.

1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Program jest zgodny z poniższymi celami „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO do roku 2020”:

Cel pośredni 1. Rozwój kapitału społecznego 

co nastąpi w wyniku realizacji następujących kierunków działań:

· 1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji 

· 1.3 Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

· 1.5 Dążenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

· 1.6 Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

· 1.7 Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
Cel pośredni 2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

co nastąpi w wyniku realizacji następujących kierunków działań:

· 2.1  Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności  

· 2.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 

· 2.5 Budowa systemu innowacyjnego w regionie 

Cel pośredni 3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy 

co nastąpi w wyniku realizacji następujących kierunków działań:

· 3.1  Wzmocnienie powiązań Warszawy z otoczeniem regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

· 3.4 zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym zagospodarowaniu stolicy i jej otoczenia
Cel pośredni 4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych

co nastąpi w wyniku realizacji następujących kierunków działań:

· 4.1  Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego 

· 4.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast 

· 4.4 Budowa i rozwój infrastruktury społecznej

· 4.5 Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 
Cel pośredni 5.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu 
co nastąpi w wyniku realizacji następujących kierunków działań:

· 5.1 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej 

· 5.2 poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

· 5.3 Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej  regionu  w oparciu o walory środowiska  

2. WOJEWÓDZKI PROGRAM ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWSZA NA LATA 2001-2006

Program jest zgodny z poniższymi priorytetami „REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013”:
Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą., 

które obejmuje m.in. budowę nowych lub modernizację istniejących obiektów, w tym  poprzemysłowych i powojskowych, w celu stworzenia strefy aktywności gospodarczej (z wyłączeniem przedsięwzięć wspieranych w ramach Działania 5.2. Rewitalizacja miast, działania studyjno – koncepcyjne (dokumentacja, prace analityczne) dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 40ha.

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

Obejmuje przede wszystkim następujące typy przedsięwzięć  organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych, uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, przygotowanie materiałów promocyjnych, budowę, rozwój i obsługę spójnego regionalnego systemu promocji regionu, jako miejsca inwestycji poprzez systemy informacji gospodarczej o regionie oraz zintegrowane bazy danych przestrzennych gromadzonych przez administrację publiczną w regionie,


Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Cel tego działania realizowany będzie poprzez realizację m.in.: budowę szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym, budowę i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym, Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP);

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Działanie obejmuje m.in. tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office), budowę zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office), e-usługi w administracji publicznej; 

PRIORYTET III. Regionalny system transportowy.


Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

Budowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg, Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, tworzenie systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny

Cel działania realizowany będzie m.in. poprzez tworzenie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych przyczyniające się do poprawy jakości usług oraz bezpieczeństwa pasażerów (np. systemy centralnego sterowania ruchem, elektroniczne systemy informacyjne dla podróżnych, elektroniczne systemy dystrybucji biletów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring bezpieczeństwa), Budowę parkingów "Parkuj i Jedź" lub przystosowanie istniejących parkingów do funkcji "Parkuj i Jedź",

Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza

Beneficjentem działania mogą być spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego zarządzające portami lotniczymi. Cel działania obejmuje budowę lub przebudowę infrastruktury lotniskowej: np. pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska, stanowisk postojowych, hangarów, budowę lub przebudowę terminali pasażerskich, budowę lub przebudowę infrastruktury nawigacyjnej, budowę i przebudowę infrastruktury okołolotniskowej, np. drogi dojazdowe, parkingi, budowę i przebudowę infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.


Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

W ramach realizacji działania przewiduje się m.in. realizację następujących przedsięwzięć  budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych, instalacji do suszenia osadów pościekowych - jako część projektów wodno-ściekowych, budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych:

Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.

Przewiduje się realizację zadań mających na celu  zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów.

Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.
Celem realizacji przedsięwzięć w ramach działania jest poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Realizacja celu działania „doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków” możliwa będzie poprzez zapobieganie zagrożeniom, zapobieganiu i zintegrowanej kontroli zanieczyszczeń oraz innym działaniom na rzecz ochrony środowiska i zapobieganiu ryzyka. 

PRIORYTET V. WZMACNIANIE ROLI MIAST W ROZWOJU REGIONU.


Działanie 5.1. Transport miejski.

W ramach działania realizowane będą projekty mające służyć  poprawie stanu systemów komunikacji publicznej w miastach

Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.
W ramach działania realizowane będą zadania polegające na adaptacji, przebudowie lub remontach budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub obiekty służące pomocy społecznej;  adaptacji, przebudowie lub remontach infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych; budowie, remontach lub przebudowie sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków oraz porządkowaniu przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów zieleni i parków
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.


Działanie 6.1. Kultura.

Dziedzictwo kulturowe regionu pełni ważną rolę w określeniu tożsamości regionalnej mieszkańców i jest podstawą rozwoju turystyki kulturowej. W ramach działania przewiduje się  realizacje zadań z zakresu  ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury kulturalnej i innego wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 

Działanie 6.2. Turystyka.

Zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu realizowane będzie poprzez promowanie walorów przyrodniczych, Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, ścieżki rowerowe oraz inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego


Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę  jakości nauczania oraz dostępności regionalnej infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia (dotyczy placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych). Realizacja działania będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności regionu. Przewiduje się m.in. zadania z zakresu   budowy, rozbudowy, modernizacji  przyszkolnej infrastruktury pomocniczej i  przyszkolnej infrastruktury sportowej: w szczególności  sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych.  

3. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Program jest zgodny z poniższymi celami „STRATEGII ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO”:

Cel V. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, podniesienie stopnia jej funkcjonalności i korzyści dla rozwoju wspólnoty terytorialnej.

Cel VI. Poprawa stanu jakości środowiska poprzez działania skierowane na osiągnięcie 
i przestrzeganie norm Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony wód, powietrza, gleby 
i krajobrazu

4. STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Program jest zgodny z poniższymi celami „STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI DO ROKU 2015”:

w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców:

· Zwiększony poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

· Wysoki poziom kultury fizycznej mieszkańców.

· Dostępna różnorodna oferta kulturalno-sportowo-rekreacyjna.

· Szeroka dostępność obiektów sportowych w mieście i poza nim.

· Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta.

· Dostosowanie standardu i stanu technicznego szlaków komunikacyjnych 
do potrzeb mieszkańców i gości.

· w zakresie potencjałów (zasobów) miasta:

· Zagospodarowany majątek (wojska, skarbu państwa, gminy) przez podmioty gospodarcze.

· Współpraca kluczowych organizacji, firm, instytucji i samorządu lokalnego.

· Uregulowany stan prawny gruntów i nieruchomości na terenie miasta.

· Zagospodarowane tereny zielone i grunty rolne.

· Zaopatrzenie miasta w niezbędna infrastrukturę techniczną.

· Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców.

· w zakresie gospodarki miasta:

· Rozwinięty ośrodek usług logistycznych.

5. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju i zagospodarowania przestrzennego nakreślonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 
w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XIII/173/99 z dnia 30 grudnia 1999 r.

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lokalny Program Rewitalizacji uwzględnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 
Nr XIV/154/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.

7. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XXVII/265/2004 z dnia 29 listopada 2004 r., umieszczono zadania inwestycyjne, których realizacja została zaplanowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

1. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO PROGRAMEM REWITALIZACJI – ZASIĘG I UZASADNIENIE

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje tereny zdegradowanej zabudowy miejskiej, tereny powojskowe i poprzemysłowe. Granice obszarów przedstawiono na załączonej mapie. 

Wyznaczając obszar rewitalizacji kierowano się dotychczasowymi funkcjami terenów, które w większości nie są już realizowane, co powoduje postępującą degradację przestrzeni. Niski jest poziom aktywności mieszkańców i przedsiębiorców na tych terenach, skala barier rozwojowych jest tak duża, że ich przezwyciężenie bez pomocy zewnętrznej jest w zasadzie niemożliwe.

W procesie tworzenia Programu wyznaczono trzy obszary podlegające rewitalizacji: 

· obszar ścisłej zabudowy miejskiej (w skład którego weszły tereny centrum Miasta 
z najstarszą zabudową objętą w części ochroną konserwatorską oraz obszarem powojskowym przy ul. Paderewskiego w sąsiedztwie przejazdu kolejowego, dzielnica mieszkaniowa Nowodworzanka oraz dzielnica Osiedle Młodych będąca typowym „blokowiskiem”), 

· obszar powojskowy obejmujący dzielnicę Modlin Twierdza, który do początku lat 90-tych był zamkniętym obszarem wojskowym, na terenie którego funkcjonowały jednostki Wojska Polskiego oraz wojskowe osiedle mieszkaniowe z całą infrastrukturą z tym związaną,

· obszar poprzemysłowy usytuowany we wschodniej części Miasta – były tu zlokalizowane duże państwowe przedsiębiorstwa, głównie z branży budowlanej, które 
w wyniku przemian lat 90-tych zostały zlikwidowane lub ogłosiły upadłość.

Tereny objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji są obszarami o różnym charakterze i poza problemami charakterystycznymi dla całego Miasta, mają swoje specyficzne uwarunkowania rozwojowe. Z uwagi na to podzielono je na trzy części:

· obszar miejski – oznaczony w opisie zadań literą M - obejmujący centrum Miasta 
i dzielnice mieszkaniowe Nowodworzanka i Osiedle Młodych (granice obszaru wraz 
z funkcjami dotychczasowymi i planowanymi przedstawiono na załączonych mapach),

· obszar powojskowy – oznaczony w opisie zadań literą W - obejmujący dzielnicę Modlin Twierdza (na załączonych mapach przedstawiono granice obszaru, który był zamkniętym terenem wojskowym, a jego mapy były utajnione; mapy przedstawiają istniejące budynki i infrastrukturę oraz obecne kierunki zagospodarowania tego terenu),

· obszar poprzemysłowy - oznaczony w opisie zadań literą P - obejmujący 
tzw. dzielnicę przemysłową zlokalizowaną we wschodniej części Miasta (granice obszaru wraz z funkcjami dotychczasowymi i planowanymi przedstawiono 
na załączonych mapach).

Wyznaczając granice obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę:

istnienie na tym terenie infrastruktury poprzemysłowej i powojskowej,

poziom bezrobocia,

poziom wykształcenia mieszkańców,

poziom przedsiębiorczości mieszkańców,

poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków,

poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
poziom wartości zasobów mieszkaniowych,
poziom wartości energetycznej budynków.
Zgodnie z celem i efektami, których oczekuje się od wdrożenia i realizacji Programu objęto nim:

tereny zdegradowanej zabudowy miejskiej,

tereny powojskowe, tzn. przede wszystkim teren dzielnicy Modlin Twierdza, a także tereny w części zabudowy miejskiej, które były użytkowane przez wojsko, a obecnie zmieniają się ich funkcje,

tereny dawnych państwowych zakładów przemysłowych, z których część została zagospodarowana, pozostałe zaś nadal niszczeją,

tereny dawniej użytkowane rolniczo lub nieużytki, które były rezerwowane pod rozwój przemysłu i funkcji z nim związanych, a obecnie zostały częściowo zagospodarowane przez funkcje mieszkaniowe, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze,

tereny zielone, zarówno w przestrzeniach zabudowy miejskiej, jak i na obszarze terenów powojskowych i poprzemysłowych.

2. OKRES PROGRAMOWANIA

Tworząc Program przyjęto okres programowania 2007-2013.
W okresie programowania zaplanowano przedsięwzięcia, których realizacja może się rozpocząć w 2007 r., natomiast zakończenie, zgodnie z zasadą n+2, nie powinno przekroczyć roku 2015. 

3. PODZIAŁ NA ZADANIA

W ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, po dokonaniu analizy stanu istniejącego, słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń oraz występujących potrzeb planowane przedsięwzięcia podzielono na ZADANIA. Ich realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów w sferze zagospodarowania przestrzennego, gospodarczej i społecznej. Zadanie jest projektem inwestycyjnym lub „miękkim” opisanym co do nazwy, czasu trwania, obszaru realizacji, podmiotu odpowiedzialnego za realizację oraz przewidywanego kosztu realizacji, jeżeli jest znany.

4. KRYTERIA WYBORU ZADAŃ DO REALIZACJI I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Przy wyborze zadań do pilotażu kierowano się następującymi przesłankami:

· zadanie w sposób znaczący przyczynia się do osiągnięcia założonych celów i efektów Programu, a w szczególności do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwijania nowych funkcji obszarów objętych Programem,
· realizacja zadania podwyższy jakość życia mieszkańców, zwiększy poczucie wspólnoty i potrzeby porządku oraz podwyższy estetykę przestrzeni publicznej,
· zadanie poprawi wydajność energetyczną budynków,

· zadania będą realizowane na terenach, które mają uregulowany stan prawny (ich właścicielem jest Miasto lub inny podmiot będący realizatorem zadania),

· istnieje możliwość przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

· dla obszaru realizacji zadania jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

· realizacja zadania ułatwi bądź przyspieszy realizację innych zadań objętych Programem,

· zadanie zostało uwzględnione w planach finansowych podmiotów odpowiedzialnych 
za jego realizację.

5. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ

Przyjęto trzy rodzaje wskaźników monitorowania osiągnięć Programu:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

1.
W ramach monitorowania wskaźników produktu będą określane następujące wskaźniki:

· długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg i chodników na obszarach objętych rewitalizacją (km),

· liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (szt.),
· liczba obiektów przebudowanych, poddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym (szt.), 
· liczba budynków poddanych rewitalizacji (szt.),
· liczba odnowionych budynków mieszkalnych (szt.),
· liczba projektów instalacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze rewitalizowanym,
· długość wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska (km),
· powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji (m2),

· liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (szt.),
· powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (m2),

· liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne (szt.),
· liczba zamontowanych kamer monitorujących (szt.),
· liczba miejsc parkingowych na terenach zrewitalizowanych (szt.).
2. W ramach monitorowania wskaźników rezultatu będą określane następujące wskaźniki:

· liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym (szt.),
· liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych 
i kulturalnych (szt.),
· liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (szt.),
· liczba nowych przedsiębiorstw (szt.),
· liczba nowych punktów usługowych i handlowych na terenach zrewitalizowanych (szt.),
3. W ramach monitorowania wskaźników oddziaływania będą określane następujące
            wskaźniki:

· wskaźnik bezrobocia na terenie Miasta (w okresie 2 lat) (%),
· liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat) (szt.),
· liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat) (szt.),
· liczba nowych MŚP powstałych na obszarze zrewitalizowanym (w okresie 2 lat) (szt.),

· liczba turystów odwiedzających Miasto (w okresie 2 lat) (szt.).

V. PLAN ZADAŃ NA LATA 2007-2013
1. PLAN ZADAŃ realizowanych przez poszczególne podmioty

W okresie programowania na lata 2007-2013 planowane jest rozpoczęcie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
Podmiot realizujący – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
· Budowa i przebudowa dróg gminnych
Lata realizacji: 2008-2015

Lokalizacja: M, W

Koszt realizacji: ok. 52,8 mln zł
· Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych
Lata realizacji: 2009-2012

Lokalizacja: M, W
Koszt realizacji: ok. 0,9 mln zł

· Budowa lokali socjalnych
Lata realizacji: 2009-2010

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 6 mln zł

· Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
Lata realizacji: 2009-2010
Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 1,5 mln zł

· Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją
Lata realizacji: 2007-2010

Lokalizacja: M
Koszt realizacji: ok. 2,3 mln zł

· Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną
Lata realizacji: 2008-2012

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 12 mln zł

· Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin (Gimnazjum)
Lata realizacji: 2008-2011

Lokalizacja: W

Koszt realizacji: ok. 3,8 mln zł

· Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
Lata realizacji: 2009-2012

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 2,8 mln zł

· Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich
Lata realizacji: 2009-2012

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 2,7 mln zł

· Przebudowa obiektów powojskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury
Lata realizacji: 2007-2010

Lokalizacja: M/W

Koszt realizacji: 5 mln zł

· Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim 
Lata realizacji: 2007-2010

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 24,7 mln zł

· Wygłuszenie hali sportowo - widowiskowej
Lata realizacji: 2008-2009

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 0,6 mln zł

· Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych Nowym Dworze Mazowieckim,
Lata realizacji: 2008-2010

Lokalizacja: M, W

Koszt realizacji: ok. 7,5 mln zł 

w tym:

· Budowa boisk przy szkole SP-5
Lata realizacji: 2008-2010

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 1,2 mln zł

· Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin
Lata realizacji: 2008-2010

Lokalizacja: W

Koszt realizacji: ok. 1,2 mln zł

· Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2
Lata realizacji: 2009-2010

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 1,2 mln zł

· Budowa boisk na stadionie miejskim
Lata realizacji: 2008-2009

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 3,9 mln zł

· Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej
Lata realizacji: 2008-2012

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 9,3 mln zł

· Budowa drogi w ulicy Modlińskiej
Lata realizacji: 2011-2014

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 19,5 mln zł

· Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)
Lata realizacji: 2013-2015

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 5,5 mln zł

· Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)
Lata realizacji: 2013-2015

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 8 mln zł

· Remont i modernizacja dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i rekultywacją terenów zielonych
Lata realizacji: 2008-2012

Lokalizacja: W
Koszt realizacji: 17 mln zł. 

· Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej
Lata realizacji: 2008-2010

Lokalizacja: P

Koszt realizacji: ok. 16,2 mln zł

· Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
Lata realizacji: 2008
Lokalizacja: M, W
Koszt realizacji: 0,5 mln zł

· Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego 
Lata realizacji: 2009-2010
Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 6 759 974,97 zł

· Rozbudowa Stadionu Miejskiego  ul. Sportowa 66
Lata realizacji: 2009-2012
Lokalizacja: M

Koszt realizacji:  4,5 mln zł

· Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)
Lata realizacji: 2008
Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 0,2 mln zł

· Recykling Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa
Lata realizacji: 2011-2012
Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 1,5 mln zł

· Zagospodarowanie pl. Solnego
Lata realizacji: 2011

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 1 mln zł

· Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego
Lata realizacji: 2011-2012
Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 2 mln zł

· Rozbudowa przystani na rzece Narew/prawy brzeg
Lata realizacji: 2012-2015
Lokalizacja: M
Koszt realizacji: 16 mln zł

· Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim: Gimnazjum nr 1  ul. Słowackiego 2
Lata realizacji: 2008
Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 1 mln zł

· Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim: SP – 3  ul. Szkolna 3

Lata realizacji: 2008

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 1,1 mln zł

· Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4

Lata realizacji: 2008

Lokalizacja: W

Koszt realizacji: ok. 1,3 mln zł

Charakterystyka poszczególnych zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Podmiot realizujący – Agencja Mienia Wojskowego

· Rewitalizacja Reduty Napoleońskiej
Lata realizacji: 2011-2013

Lokalizacja: W

Koszt realizacji: ok. 20 mln zł

Charakterystyka zadania 

Reduta Napoleońska jest jednym z najcenniejszych zabytków znajdujących się w zasobach Agencji Mienia Wojskowego. Reduta położona jest we wschodniej części Twierdzy Modlin, tuż przy skarpie Narwi. Zbudowano ją w latach 1811 – 1815.

Projekt rewitalizacji Reduty ma na celu:

1. Odrestaurowanie obiektu zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków, przywracające mu historyczny wygląd z możliwością zaadoptowania na cele współczesne.

2. Zaadoptowanie odbudowanego obiektu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi na ośrodek kulturalno – edukacyjny (np. Muzeum Kampanii Wrześniowej), wraz z usługami turystycznymi i małym centrum promocyjno – konferencyjnym. Całe przedsięwzięcie funkcjonowałoby na zasadach non-profit. 

Podmiot realizujący – Parafia pw. Św. Michała Archanioła

· Remont zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła
Lata realizacji: 2008-2011

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 5 mln zł

Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorko - budowlane polegające na naprawie wraz z zabezpieczeniem więźby dachowej oraz odtworzeniu blacharki artystycznej wieży i dachu kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła położonego w Nowym Dworze Mazowieckim. Obiekt został wzniesiony w 1792 roku wg projektu Józefa Wybickiego, a ufundowany przez księcia Józefa Poniatowskiego. Kościół jest zlokalizowany w centrum miasta, i wpisany do rejestru zabytków pod nr 1068/117. Mury kościoła i wieży są wykonane tradycyjną techniką z cegły ceramicznej. Świątynia posiada harmonijnie skomponowaną bryłę z wystrojem architektonicznym wykonanym w tynku i techniką narzutu, w kamieniu oraz metalu. Nad wejściem znajduje się wzniesiona na 30 m wysokości wieża dzwonnicza, zwieńczona piramidonem krytym blachą miedzianą. Zachował się wystrój kościoła z polichromią. Obiekt jest cennym świadectwem architektury i sztuki schyłku I Rzeczypospolitej. Z powodu korozji elementów pokrycia dachu z blachy i ceramiki oraz uszkodzeń konstrukcji więźby dachowej podczas działań II Wojny Światowej i korozji biologicznej należy pilnie wykonać prace zabezpieczające i przywracające wybitne walory obiektu. Obecnie są prowadzone roboty osuszająco – izolacyjne metodami renowacyjnymi, stanowiące I etap odnowy obiektu. 

II Etap prac obejmuje: 

- naprawy wraz z zabezpieczeniem (grzybo - i owadobójczym, ppoż) więźby dachowej kościoła,

- naprawy wraz z zabezpieczeniem (grzybo – i owadobójczym, ppoż) więźby wieży i konstrukcji wspierającej dzwony,

- wymianę obróbki blacharki artystycznej wieży i blacharki kościoła,

- konserwację detalu architektonicznego w metalu, roboty ślusarsko-rekonstrukcyjne przy metalowych oknach z żaluzjami wieży,

- renowację wystroju architektonicznego (i tynków) wnętrza i elewacji zewnętrznej zagrożonej wieży oraz przy obróbkach blacharskich kościoła,

- wymianę instalacji odgromowej.

Podmiot realizujący – Lokalna Organizacja Turystyczna 

· Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki
Lata realizacji: 2008-2009

Lokalizacja: W

Koszt realizacji: ok. 1,5 mln zł

Charakterystyka zadania 
Zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Nowy Dwór Maz. Zadanie obejmuje swym zakresem: Rozebranie budynku kotłowni, prace remontowe dachu, prace remontowe stropu, prace remontowe elewacji, stolarki, prace remontowe cokołu, schody betonowe i podjazd, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, podłogi. 
Podmiot realizujący – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

· Modernizacja Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
Lata realizacji: 2008-2013

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 20 mln zł

Charakterystyka zadania 

Celem projektu kompleksowa przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego zlokalizowanego przy ulicy Miodowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie to będzie realizowane etapowo. W pierwszym etapie planowane jest utworzenie pracowni tomografii komputerowej w SZPZOZ połączone z budową pomieszczeń pod tą pracownię oraz doposażenie zakładów diagnostyki laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny. Etap ten wiąże się również z nadbudową nad planowaną pracownią pomieszczeń dla sąsiadujących oddziałów oraz budową klatki ewakuacyjnej dla lewego skrzydła szpitala zgodnie z wymaganiami ekspertyzy pożarowej. Kolejne etapy rozbudowy i modernizacji szpitala powiatowego mają na celu dostosowanie istniejącego szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2006 roku nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) Planowana rozbudowa i modernizacja będzie realizowana w oparciu o zleconą przez Powiat Nowodworski do wykonania  koncepcję programowo – przestrzenną. Opracowanie to ma przedstawić kompleksową ocenę obiektów szpitala powiatowego pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym oraz propozycje rozwiązań funkcjonalno- programowych i użytkowych w kontekście wymogów wynikających z Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.

· Adaptacja budynku powojskowego przy ul. Paderewskiego 3 na potrzeby usług publicznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Lata realizacji: 2007-2010

Lokalizacja: M/W

Koszt realizacji: 5 134 678,22 zł
Charakterystyka zadania 

Źródła finansowania: budżet państwa oraz środki z EFRR

Opis projektu:
Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obiektu powojskowego. Inwestycja polega na rozbudowie siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na bazie istniejącego budynku „sztabowca” położonego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 3. Obejmuje ona modernizację i przebudowę części istniejącej i nadbudowę budynku o jedną kondygnację ( zmiana funkcji budynku z nie eksploatowanego budynku koszarowego na budynek biurowy). Zakres prac obejmuje przede wszystkim zmianę elewacji, wzmocnienie konstrukcji, wymianę instalacji technicznych  i wyposażenie budynku w nowoprojektowane instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zrealizowany przez Powiat Nowodworski projekt w bezpośredni sposób wpłynie na wzrost atrakcyjności 

miasta i powiatu nowodworskiego w dwóch aspektach: wpisując się w działania rewitalizacyjne przyczyni się do ograniczenia zjawisk patologicznych i poprawy estetyki tej części miasta oraz wpłynie na poprawę dostępu do administracji publicznej (poziom powiatowy) odpowiedzialną za sferę społeczną, gospodarczą i bezpieczeństwa. Realizowany projekt ochroni teren powojskowy przed dalszą degradacją i jednocześnie nada tym terenom nowe funkcje. Realizacja tak określonego projektu poprawi dostęp społeczności lokalnej do administracji publicznej a także wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności obszaru poddanego procesom rewitalizacyjnym.

Podmiot realizujący – Zarząd Budynków Komunalnych
Wszystkie zadania realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych dotyczą zadań z zakresu termomodernizacji. Zadania swym zakresem obejmują: docieplenie ścian pozwalająca osiągnąć dobre właściwości energetyczne budynku, która zyskuje w czasach rosnących kosztów energii do ogrzewania. Towarzyszy temu także wymiana parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich, drobne prace remontowe wynikłe podczas robót. 
Poprawia też estetykę budynku który zyskuje nową elewację.
· Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bohaterów Modlina 79 (budynek komunalny)

Lata realizacji: 2008-2013
Lokalizacja: M  

· Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Zakroczymskiej 32 (wspólnota mieszkaniowa)

Lata realizacji: 2007-2012 
Lokalizacja: M

· Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długa 4A (wspólnota mieszkaniowa) 

Lata realizacji : 2007- 2012

Lokalizacja: M
· Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Warszawska 3 (wspólnota mieszkaniowa)
Lata realizacji : 2008-2012

Lokalizacja: M
· Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Warszawska 11 ( wspólnota mieszkaniowa)
Lata realizacji : 2008-2010

Lokalizacja: M
· Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Warszawska 17 (wspólnota mieszkaniowa)

Lata realizacji :2009-2011

Lokalizacja: M
· Termomodernizacja budynku mieszkalnego  przy ul. Warszawska 19 (wspólnota mieszkaniowa) 

Lata realizacji : 2008-2012

Lokalizacja: M
Podmiot realizujący – Zakład Energetyki Cieplnej

·  Rozbudowa sieci cieplnej "Plac Solny" (II etap) 

  Lata realizacji: 2009

  Lokalizacja: M

  Planowany koszt realizacji: 0,4 mln zł
Charakterystyka zadania: 
1. Budowa sieci cieplnej , rozdzielczej od ulicy Zakroczymskiej do Sukiennej   

    wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Zakroczymskiej, Sobieskiego

    i Kościuszki.

2. Przebieg sieci:

   -  włączenie do istniejącej sieci cieplnej 2 x DN 125 przy ulicy Daszyńskiego; 

   -  budowa sieci rozdzielczej 2 X DN 100 w ulicach Zakroczymska , Przejazd, 

      Sobieskiego i cz. Kościuszki z rur preizolowanych  z systemem alarmowym

      o długości 336 mb;

   -  budowa sieci rozdzielczej 2 x DN 80  w ulicy Kościuszki o długości 104 mb;

   -  budowa przyłączy cieplnych do budynków o średnicy DN 50,40,32,25 

      o długości 150mb;

3.Charakterystyka realizacji robót

   -  sieć cieplna preizolowana, podziemna, dwu przewodowa;

   -  opracowanie i załatwienie projektu budowlano- wykonawczego oraz 

       uzgodnień i pozwoleń administracyjnych;

   -  roboty ziemne , demontaż nawierzchni , wykopy;

   -  montaż rur, kształtek  i armatury preizolowanej  poprzez 

      ustawienie i spawanie;

   -  przeprowadzenie kontrola spawów i próby ciśnieniowe;

   -  połączenie systemu alarmowego i  piankowanie złączy;

   -  zasypianie rur piaskiem i ziemią , utwardzenie terenu;

   -  odtworzenie powierzchni poprzez betonowanie , asfaltowanie , ułożenie 

      kostki itp.

   -  montaż rurociągów sieci cieplnej w budynkach odbiorców;

   -  uruchomienie zrealizowanie sieci cieplnej;

4. Przewidywany termin realizacji : czerwiec – wrzesień 2009

Wybudowana sieć rozdzielcza w centrum miasta daje możliwość podłączenia do miejskiej sieci cieplnej w latach 2010 i następnych  ok. 60 budynków i domów jednorodzinnych.

Podmiot realizujący – Zakład Wodociągów i Kanalizacji

· Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Lata realizacji: 2007-2010 

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 15 mln zł
Charakterystyka zadania: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków „Południe” realizowana będzie w ramach Projektu jako zadanie nr 1 pn. „,Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” finansowanego z Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007 – 2013 i ma w szczególności na celu rozwiązanie  problemu zagospodarowania osadów. Modernizacja nie przewiduje zmiany technologii oczyszczania, a jedynie przystosowanie do pracy wyłączonego przed laty jednego ciągu oczyszczania oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń ciągu drugiego, obejmować będzie m.in: --wymianę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych; --montaż nowych urządzeń: płuczki skratek, separatorów piasku, --wykonanie hermetyzacji w części mechanicznego oczyszczania ścieków (montaż biofiltra dla obiektu przepompowni głównej); --wykonanie instalacji systemu AKPiA; --przebudowę ciągu osadowego oczyszczalni ścieków (montaż prasy taśmowej wraz z instalacją do dozowania flokulantu i wapnowania osadu); --remont wszystkich technologicznych obiektów kubaturowych wraz z ich zadaszeniem oraz budynków technologicznych, --budowę wiaty dla separatorów piasku. 
Postępowanie administracyjne prowadzone było od 2005 r. i zakończyło się decyzją środowiskową wydaną 27.08.2007 r. W trakcie postępowania nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzono procedurę z udziałem społeczeństwa. Zakres prac wykonywanych w ramach planowanego przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie przepustowości oraz poprawę stopnia oczyszczania zwiększonej ilości ścieków doprowadzonych do oczyszczalni. Modernizacja oczyszczalni spowodowana jest głównie intensywnym rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta a co za tym idzie wzrostem ilości osób z niej korzystających. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na to że odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Wisła a więc obszar Natura 2000 to w ramach tego postępowania został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko. Z raportu oddziaływania na środowisko wynika, że w przypadku zastosowania rozwiązań chroniących środowisko zaproponowanych przez Inwestora wpływ planowanej inwestycji na środowisko będzie ograniczony do minimum.  
· Budowa sieci wodociągowych (w ul. Malinowej, Topolowej, Spornej, Gen. Thommee - Kolejowa, Gospodarczej, Dębowej, Prusa,  Dworcowej)

Lata realizacji: 2009

Lokalizacja: M, P

Koszt realizacji: 1,3 mln zł
Charakterystyka zadania: 

Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Malinowej, Topolowej, Spornej,  Gen. Thommee, Kolejowa, Gospodarczej, Dębowej, Prusa,  Dworcowej ma na celu uzupełnienie systemu infrastruktury liniowej w zakresie zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.
· Budowa studni głębinowej na terenie ASUW "Wisła"

Lata realizacji: 2008-2009

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: ok. 0,8 mln zł
Charakterystyka zadania: 

Budowa nowej studni głębinowej na terenie ASUW „Wisła” jest niezbędna dla zapewnienia pokrycia potrzeb użytkowników wodociągu w okresach najwyższego zużycia wody (tj. latem), które określone zostało na ok. 87 m3/ h, a tym samym zapobieganie występującym obecnie deficytom.  Zadanie obejmuje m.in.:

- budowę studni głębinowej o ok. 71,0 m i wydajność eksploatacyjnej 80 m3/ h
- budowę zbiornika retencyjnego 200 m3 stalowego
 -budowę rurociągu łączącego studnię głębinową z istniejącą stacją uzdatniania wody, 
- rozbudowę pompowni II stopnia i dostosowanie wydajności do zwiększających się rozbiorów wody.
· Budowa sieci kanalizacyjnych (w ul. Mieszka I, Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarneckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thommee, Chłodnia, Boh. Modlina, Spacerowej i  Dębowej)

Lata realizacji: 2009-2011

Lokalizacja: M, P

Koszt realizacji: 9,4 mln zł
Charakterystyka zadania: 

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: ul. Mieszka I, Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarneckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thommee, Chłodnia, Boh. Modlina, Spacerowej ” realizowana będzie w ramach Projektu jako zadanie nr 4 i 6 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” finansowanego z Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007 – 2013.  Celem zadania jest dostosowanie stopnia skanalizowania aglomeracji do wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
· Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Mieszka I

Lata realizacji: 2010

Lokalizacja: M

Koszt realizacji: 53 000 zł
Charakterystyka zadania: 

Modernizacja istniejącego obiektu obejmować będzie wymianę dwóch działających obecnie pomp zasadniczych na pompy o zbliżonej wydajności i wyposażone w falownik. Dodatkowo zmodernizowany zostanie system AKPiA pompowni, układ zasilania oraz zamontowany zostanie system bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń. 
Poza wymienionymi powyżej zadaniami będą realizowane przedsięwzięcia o charakterze wspomagającym:

· Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości na terenie rewitalizowanym.
· Zagospodarowanie rekreacyjne terenów leśnych (Księża Góra, Dębinka) we współpracy z Nadleśnictwem Jabłonna. 

Zadanie, ze względu na to, że nie jest przewidziane bezpośrednio w planie zadań realizowanych przez poszczególne pomioty, ma charakter jedynie wspomagający i nie jest priorytetowym w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Należy przyjąć, że w przypadku przystąpienia do realizacji tego zadania będzie odbywało się to zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska naturalnego w tym obszarów Naturowych. Przewidziane do realizacji prace w ramach tego zadania nie będą przedsięwzięciami mogącymi w sposób znaczący bądź też potencjalny oddziaływać na środowisko w związku z powyższym realizacja tego zadania nie wpłynie w sposób negatywny na obszar  Natura 2000. Realizacja zadania nie naruszy funkcjonalnej spójności siedliska. Żaden z elementów planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji nie przyczyni się w żaden sposób do kluczowych zmian w siedliskach, ich fragmentacji i przerwania ich ciągłości. Projektowana inwestycja nie stworzy zagrożenia na tego obszaru, gdyż nie będzie na niego oddziaływać negatywnie poprzez wzmożony hałas, czy też emisję gazów i pyłów do atmosfery. Realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń tym bardziej znaczących oddziaływań  bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego)
· Stworzenie i przyjęcie jako aktu prawa miejscowego sytemu wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

· Zbudowanie profesjonalnej oferty terenów inwestycyjnych oraz prezentowanie 
jej poprzez dostępne kanały komunikacyjne (Internet, publikacje, uczestnictwo w targach, umieszczenie ofert w bazie PAIiIZ). 
Przedsięwzięcie, w związku z tym, że będzie realizowane jako przygotowanie oferty inwestycyjnej w formie publikacji, uczestnictwa w targach, umieszczenia ofert w bazie PAIiIZ oraz z wykorzystaniem Internetu jest przedsięwzięciem o charakterze nieinfrastrukturalnym. W związku z tym nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ww. ustawą wydaje się przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, tj, przedsięwzięć mających charakter infrastrukturalny. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter nie będzie miało żadnego wpływu na środowisko naturalne. Nie będzie również występować negatywne oddziaływanie na obszary prawnie chronione (cele ochrony obszarów Natura 2000), co jest zgodne z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych , gdzie w rozdziale H pkt 170 jest mowa o tym, iż w przypadku gdy przedmiotem projektu jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym wypełnianie załącznika 1b (zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000) nie jest konieczne.
· Rozpoczęcie prac przygotowawczych prowadzących do stworzenia inkubatora przedsiębiorczości na bazie dostępnych terenów inwestycyjnych.

· Działania na rzecz integracji środowiska lokalnych przedsiębiorców – wspieranie zawiązania organizacji lokalnych przedsiębiorców.

· Objęcie pomocą osób bezrobotnych dzięki realizacji programów Powiatowego Urzędu Pracy (m. in. staże absolwenckie, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe, programy specjalne finansowane z EFS)

2. PLAN ZADAŃ realizowanych przez miasto

	L.p.
	Nazwa zadania
	Okres realizacji 
	Całkowity koszt (zł)

	1.
	Budowa i przebudowa dróg gminnych
	2008 - 2015
	52 790 230

	2
	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych
	2009 - 2012
	950 000

	3.
	Budowa lokali socjalnych
	2009 - 2010
	6 000 000

	4.
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
	2009 - 2010
	1 500 000

	5.
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją
	2007 - 2010
	2 372 975

	6.
	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną
	2008 - 2012
	12 000 340

	7.
	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin (Gimnazjum)
	2008 - 2011
	3 800 340

	8.
	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
	2009 - 2012
	2 800 000

	9.
	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich
	2009 - 2012
	2 692 500

	10.
	Przebudowa obiektów  powojskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury
	2007 - 2010
	5 000 000

	11.
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim
	2007 - 2010
	24 722 867

	12.
	Wygłuszenie hali sportowo - widowiskowej
	2008 - 2009
	634 000

	13.
	Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych Nowym Dworze Mazowieckim
	
	7 502 045

	14.
	w tym :
	
	

	15.
	Budowa boisk przy szkole SP-5
	2008 - 2010
	1 203 416

	16.
	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin
	2008 - 2010
	1 203 416

	17.
	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2
	2009 - 2010
	1 200 000

	18.
	Budowa boisk na stadionie miejskim
	2008 - 2009
	3 895 213

	29.
	Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej
	2008 - 2012
	9 300 000

	20.
	Budowa drogi w ulicy Modlińskiej
	2011 - 2014
	19 500 000

	21.
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Sukiennej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (zlewnia nr 1)
	2013 - 2015
	5 500 000

	22.
	Budowa nowej nawierzchni w ulicy Lotników wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową (zlewnia nr 2)
	2013 - 2015
	8 000 000

	23.
	Remont i modernizacja dróg w Twierdzy Modlin wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i rekultywacją terenów zielonych
	2008 - 2012
	17 000 000

	24.
	Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej
	2008 - 2010
	16 227 372



	25.
	Program termomodernizacji obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
	2008
	500 000

	26.
	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego 
	2009 - 2010
	6 759 974,97

	27.
	Rozbudowa Stadionu Miejskiego  ul. Sportowa 66
	2009-2012
	4 500 000

	28.
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)
	2008
	200 000

	29.
	Recykling Odpadów Wielkogabarytowych – stacja przeładunkowa
	2011 - 2012
	1 500 000

	30.
	Zagospodarowanie pl. Solnego
	2011
	1 000 000

	31.
	Zagospodarowanie terenu Parku Zachodniego
	2011 - 2012
	2 000 000

	32.
	Rozbudowa przystani na rzece Narew/prawy brzeg
	2012 - 2015
	16 000 000

	33.
	Budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim: Gimnazjum nr 1  ul. Słowackiego 2
	2008
	1 005 280,52

	34.
	Rozbudowa budynku nr 227 - SP -4
	2008
	1 319 703,06


3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie finansowana z następujących źródeł:

· środki własne gminy,

· fundusze strukturalne Unii Europejskiej ( fundusze - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny; programy operacyjne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka),
· środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie,

· środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
· fundusze celowe, programy rządowe,
· programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

· Szwajcarski Mechanizm Finansowy,

· Norweski Mechanizm Finansowy,

· Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

· Bank Gospodarstwa Krajowego 
· środki własne właścicieli nieruchomości,

· środki własne przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze rewitalizowanym,
· kredyty

VI. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I AKTUALIZACJI PROGRAMU

Proces wdrażania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie monitorowany 
oraz okresowo będą przeprowadzane oceny postępów w jego realizacji. W tym celu określono następujący system monitorowania Programu:

· w Programie określono zestaw wskaźników wraz z ich miarami w zakresie produktów, rezultatów i oddziaływań,

· w procesie opracowywania Programu dokonano diagnozy stanu obecnego, co umożliwi, przy pomocy wybranych wskaźników, zbadać wpływ realizacji Programu na zmiany zachodzące na obszarze rewitalizowanym,

· jednostką odpowiedzialną za monitorowanie Programu będzie Zespół Zadaniowy powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta, w skład którego wejdą pracownicy Urzędu Miejskiego oraz jednostek miejskich, które będą uczestniczyły we wdrażaniu Programu; zarządzenie to określi również szczegółowo sposób zbierania i formę prezentacji analizowanych informacji,

· okresowa i końcowa ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Komisje Rady Miejskiej na podstawie przedstawionych przez Burmistrza Miasta raportów z realizacji Programu (półrocznych, rocznych i końcowego).

Ponieważ Program jest swego rodzaju strategią rozwoju zbudowaną dla określonego w nim obszaru, będzie podlegał aktualizowaniu wraz ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na jego realizację. Proces aktualizacji Programu będzie się opierał na zasadach wypracowanych w trakcie jego tworzenia, tzn. z inicjatywą wprowadzenia zmian będzie mógł wystąpić każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób jest związany z obszarem realizacji Programu, za techniczne przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów będzie odpowiedzialny Zespół Zadaniowy, który po uzgodnieniu przygotowanych dokumentów 
z Burmistrzem Miasta przedstawi je Komisjom Rady Miejskiej do zaakceptowania, 
a następnie Radzie Miejskiej, która podejmie ostateczną decyzję w zakresie akceptacji proponowanych zmian.

2. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Celem komunikacji społecznej jest informowanie o realizacji Programu, uzyskiwanie propozycji zadań, których realizacja jest pożądana przez społeczność, partycypacja społeczności lokalnej w rewitalizacji, zachęcenie do aktywnego udziału w programowaniu, wdrażaniu i ocenie skutków realizacji Programu.

Komunikacja społeczna ma za zadanie:

· zapewnić równy dostęp do informacji wszystkim partnerom,

· zachęcać do aktywnego uczestniczenia w procesie rewitalizacji w różnych formach dostępnych dla poszczególnych partnerów,

· prowadzić do budowania wzajemnego zaufania i sieci współpracy wśród partnerów nakierowanej na wyszukiwanie wspólnych celów i dążenie do skutecznego ich osiągania,

· opierać się na ciągłej wymianie informacji między podmiotami, która powinna niwelować ewentualne konflikty oraz prowadzić do zawierania kompromisów, w których każda ze stron coś zyskuje.

Zakładamy, że system komunikacji społecznej w Programie będzie opierał się na:

· aktywnym uczestnictwie strony przekazującej informacje oraz dążeniu do uzyskania interakcji ze strony odbiorcy informacji,

· nadawaniu informacji formy jak najlepiej dostosowanej do odbiorcy, do którego 
jest kierowana,

· używaniu różnych kanałów i sposobów komunikacji (bezpośrednie rozmowy, spotkania informacyjne i konsultacyjne, raporty dotyczące realizacji Programu, uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, na których będą omawiane zagadnienia związane z Programem, publikacje prasowe, wywiady, reportaże, informowanie poprzez miejską stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej, ulotki 
i inne materiały drukowane).

VII. PODSUMOWANIE

Lokalny Program Rewitalizacji jest prezentacją kierunków rozwoju zdegradowanej, niszczejącej w dużej części, przestrzeni miasta. Jego realizacja, oparta na współpracy wszystkich zainteresowanych partnerów, uwzględniająca zgłaszane przez nich potrzeby, jest szansą nie tylko na polepszenie warunków materialnych dla podmiotów funkcjonujących w tej przestrzeni, ale pomaga w budowaniu więzi międzyludzkich, w tworzeniu poczucia wspólnoty w lokalnym środowisku, wymaga też uczenia się rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisów. Umiejętności, które partnerzy Programu mają szansę zdobyć dzięki jego realizacji, powinny być kapitałem, na którym będzie można budować dalszy rozwój Miasta.

� Na podstawie Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim „Ocena efektów działania Komendy Powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie styczeń – wrzesień 2004 r.” złożonego w trakcie sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 25.11.2004 r. oraz Sprawozdania z pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2008.





PAGE  
68

